Администрация муниципального образования

Гостицкое сельское поселение

Сланцевского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.02.2019 |  | № | 21-п |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе выполнения муниципальной программы «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2013-2018 гг.» за 2018 год.

В соответствии с постановлением администрации Гостицкого сельского поселения  от 02.09.2013 № 94-п (с изменениями) «О порядке разработки, утверждения и контроля над реализацией муниципальных программ муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» администрация  муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт о ходе выполнения муниципальной программы «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2013-2018 гг.», утверждённой постановлением администрации Гостицкого сельского поселения от 15.08.2013 № 93-п согласно приложению.

2. Данное постановление опубликовать в официальном приложении к газете «Знамя труда» и разместить на сайте администрации поселения.

Глава администрации                                                         В.Ф. Лебедев

Приложение

к постановлению администрации

Гостицкого сельского поселения

от 19.02.2019 г. № 21-п

Отчет

о ходе выполнения муниципальной программы «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2013-2018 гг.» за 2018 год

1. Общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

Общий объем финансирования программы «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2013-2018 гг.» на 2018 год запланирован в размере — 6920,00 тыс. руб.

Фактическое финансирование программы за 2018 год составило — 148,994 тыс. руб.

2. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Мероприятия программы выполнялись за счет участия поселения в реализации программ Ленинградской области.

Выполнены работы по установке дополнительных светильников уличниого освещения в дер. Гостицы, дер. Тухтово. Произведен ремонт уличного освещения в дер. Пелеши, дер. Гостицы.

3. Причины отклонений плановых от кассовых бюджетов поселения по разделам экономической классификации расходов бюджета.

Отклонения плановых цифр от кассовых расходов связаны с недостаточностью средств в местном бюджете.

4. Оценка результатов и эффективность реализации программы за 2018 год

Эффективность реализации программы определяется степенью достижения показателя программы, в качестве которого выбрано увеличение комфортности условий жизнедеятельности в сельское местности, активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.

фактическое использование средств   = 2,2 %

утвержденный план

Бюджетная эффективность программы за 2018 год составляет 2,2 %.