Приложение

к распоряжению администрации

муниципального образования

Гостицкое сельское поселение

от   28.11.2016               № 40-р

План мероприятий

по устранению  выявленных нарушений  в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей  на территории Гостицкого сельского поселения

| №№ | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственный за выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсудить результаты выявленных нарушений в период проведения плановой проверки в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей | Оперативное совещание 07.11.2016 | Лебедев В.Ф. глава администрации |  |
| 2. | Подготовить список объектов, подлежащих ремонту( строительству) в соответствии с 95-оз , согласно замечаний, выявленных в ходе плановой проверки | до 01.12.2016 | Никифорчин П.П., специалист 1 категории |  |
| 3. | Обеспечить чистку колодцев с текущим ремонтом в населенных пунктах Демешкин Перевоз, Подпорожек, Пелеши, Березняк | до 01.08.2017 | Никифорчин П.П., специалист 1 категории | При участии ИП Пронина В.А. |
| 4. | Оформлять акты промывки, чистки и дезинфекции на все колодцы | до 01.08.2017 | Никифорчин П.П., специалист 1 категории | При участии ИП Пронина В.А. |
| 5. | Разработать программу производственного контроля за общественными колодцами в соответствии с требованиями, обеспечить проведение лабораторного производственного контроля | до 01.08.2017 | Никифорчин П.П., специалист 1 категории | При участии ИП Пронина В.А. |
| 6. | При ремонте общественных колодцев в населенных пунктах Демешкин Перевоз и Пелеши ( у д. №36) обеспечить высоту оголовка( надземной части колодца) не менее чем 0,7 метра выше поверхности земли. Вокруг всех колодцев установить ограждения. | до 01.08.2017 | Никифорчин П.П., специалист 1 категории | При участии ИП Пронина В.А. |
| 7. | Общественный колодец в д. Подпорожек оборудовать общественным ведром. | до 01.08.2017 | Никифорчин П.П., специалист 1 категории | При участии ИП Пронина В.А. |