Администрация муниципального образования

Гостицкое сельское поселение

Сланцевского муниципального района Ленинградской области

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.01.2019 г.                                                                                                                          № 3-р

О проведении  мероприятий  по благоустройству  территории Гостицкого сельского поселения в  2019 году.

В соответствии со ст. 14  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", «Правилами благоустройства и санитарного содержания территории Гостицкого сельского поселения, утверждёнными решением совета депутатов Гостицкого сельского поселения от 17.10.2017  № 195:

1. Провести  на  территории  Гостицкого сельского поселения    в 2019 году мероприятия   по  благоустройству     территории поселения.

2.Создать и утвердить комиссию по контролю за соблюдением мероприятий по  благоустройству территории сельского поселения  в 2019 году (приложение № 1).

3.Утвердить прилагаемый план мероприятий по благоустройству территории поселения в 2019 году (приложение  № 2)

4.Рекомендовать руководителям  предприятий,  организаций,  учреждений  всех  форм  собственности   в срок:

- до  29.04.2019 года  провести  полную  санитарную  очистку  подведомственных   и  прилегающих  территорий  от  мусора;

- до  05.05.2019 обеспечить вывоз мусора  с подведомственных и прилегающих территорий  за счёт собственных средств;

-   принять участие в  субботниках  по  санитарной очистке зелёных зон и мест массового отдыха  на территории Гостицкого сельского поселения.

5.Рекомендовать  ООО «УК Гостицы», собственникам многоквартирных домов в срок:

-  до  29.04.2019 года  провести  полную  санитарную  очистку придомовых  и   прилегающих  территорий многоквартирных домов;

- до 06.05.2019 обеспечить вывоз мусора  с придомовых и прилегающих территорий  за счёт собственных средств ;

-  до  01.06.2019 года провести благоустройство придомовых территорий.

6. Домовладельцам, владельцам хозяйственных построек, гаражей в срок:

- до  29.04.2019 года  провести  полную  санитарную  очистку    территорий  домовладений, хозяйственных строений и  прилегающих  к ним  территорий  от  мусора;

- до 07.05. 2019 обеспечить вывоз мусора   за счёт собственных средств.

9.Назначить ответственным лицом по контролю за соблюдением мероприятий по благоустройству территории  поселения в 2019 году  ведущего специалиста   Щёголеву Полину Петровну.

10.Настоящее распоряжение подлежит опубликованию»  на сайте Гостицкого сельского поселения.

Глава администрации                                                                                            В.Ф. Лебедев

Утверждён

распоряжением администрации

№3-р от 23.01.2019

(приложение № 1)

С О С Т А В

комиссии по контролю за соблюдением мероприятий по благоустройству территории Гостицкого сельского поселения в

2019 году

1.  Председатель комиссии: Фатеев Василий Валерьевич - зам. главы администрации

2. Заместитель председателя комиссии: Васильева Светлана Олеговна  -        ведущий специалист

3. Секретарь комиссии: Щёголева Полина Петровна   -  ведущий специалист

Члены комиссии:

4. Гаврилова Елена Аркадьевна          -          депутат сельского поселения

(по согласованию)

5. Иванова Вера Петровна                   -          староста п. Сельхозтехника

(по согласованию)

6. Гаврильченко Максим Юрьевич      -         участковый уполномоченный

ОМВД по Сланцевскому

району

( по согласованию)

7. Фаренюк Сергей Юрьевич             -         ген. директор ООО «УК Гостицы»

( по согласованию)

П Л А Н

мероприятий по благоустройству территории Гостицкого сельского поселения в 2019 году

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Стоимость ( тыс. руб.) | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заседания комиссии по контролю над соблюдением выполнения мероприятий по благоустройству | - | ежемесячно | Щёголева П. П., специалист администрации |
|  | Проведение сходов в населенных пунктах по вопросам благоустройства, пожарной безопасности, по экологической, эпизоотической обстановке | - | С 24.04 - 28.04 2019 | Щёголева П.П., Васильева С.О., специалисты администрации |
| * | Проведение субботников | - | апрель-май 2019 г | Администрация, ООО «УК Гостицы» |
|  | Проведение рейдов по обследованию территории | - | до 15.04.2019 | Комиссия по благоустройству |
|  | Приобретение необходимых материалов | согласно утвержденной сметы | до 15.04.2019 | Щёголева П.П. |
|  | Завоз песка на дворовые площадки в песочницы и на берег реки Плюсса (место массового отдыха, волейбольная площадка) | согласно утвержденной сметы | до 15.05.2019 | Администрация сельского поселения, ООО «УК Гостицы» |
|  | Уборка несанкционированных свалок (проведение акций) - берег р. Плюсса, -д. Березняк; - участок дороги на границе дер. Демешкин Перевоз и Гдовский район ) - у поля № 5 в д.Гостицы, - уборка мусора в сторону СНТ « Урожай -1» | собственными силами | апрель-май | Щёголева П.П., актив поселения, старосты деревень; |
|  | Скашивание общественных территорий во всех населенных пунктах | собственными силами | весь период | Администрация сельского поселения, ООО «УК Гостицы», старосты |
|  | Участие в программе «Формирование комфортной городской среды» | - | весь период | Фатеев В.В., Васильева С.О., Щёголева П.П. |
|  | Благоустройство - устройство основания под арт-объект, обустройство зоны отдыха | согласно утвержденной смете |  | Щёголева П.П. |
|  | Замена испорченных аншлагов « Свалка мусора запрещена» | собственными силами | апрель | Щёголева П.П. |
|  | Выдача предписания гражданам, не выполняющим требования по наведению порядка | - | постоянно | Щёголева П.П.. Комиссия по благоустройству |
|  | Уборка мест массового отдыха возле реки Плюссы жителей поселения | собственными силами с привлечением « Гостицкого десанта» | постоянно | Щёголева П.П. |
|  | Благоустройство братского захоронения в д. Гостицы | собственными силами и дети «Гостицкий десант» | апрель-май | Щёголева П.П. |
|  | Мероприятия по борьбе с борщевиком в д. Гостицы (1,5га). | 20,0 | весь период | Щёголева П.П. |
|  | Побелка деревьев | собственными силами | апрель | Щёголева П.П. ООО «УК Гостицы» |
|  | Контроль вывоз твердых бытовых отходов | - | постоянно | Щёголева П.П., ООО«УК Гостицы» |
|  | Ремонт изгородей, заборов ( во всех населенных пунктах) | собственники частного сектора | постоянно | Щёголева П.П.., старосты |
|  | Уборка мусора с канализационного коллектора в д. Гостицы; | собственными силами | апрель-май | ГУП ЛО «Гостицы-Водоканал»; Щёголева П.П.. |
|  | Постоянный контроль парковки и стоянки транспорта во дворах, на тротуарах и газонах | собственными силами | весь период | Комиссия по благоустройству |

Специалист администрации                                                   П.П.Щёголева