УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением главы администрации

Гостицкого сельского поселения

от 02.08.2019 № 21-р

документациЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОм АУКЦИОНЕ НА выполнение работ по обустройству детских площадок в д. Демешкин Перевоз и пос. сельхозтехника

дер. Гостицы

2019 год

Раздел I. Общие сведения

Способ осуществления закупки: электронный аукцион (далее - аукцион).

Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru.

- Информация о муниципальном заказчике

1.1 Полное наименование: Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от имени муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

1.2. Краткое наименование: администрация Гостицкого сельского поселения

1.3. ИНН: 4713008088

1.4. Юридический адрес: 188576 Ленинградская обл. Сланцевский район, дер. Гостицы, д. 2а

1.5. Сведения о сотруднике контрактной службы, ответственном за заключение контракта со стороны заказчика: сотрудник контрактной службы, ответственный за заключение контракта со стороны заказчика Фатеев Василий Валерьевич, заместитель главы администрации, телефон 8 (81374) 64421.

1.6. Телефон: +7 813 746-46-49, Факс: +7 813 746-46-49, e-mail: adm-gostici@yandex.ru

2. Основная информация об объекте закупки

2.1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по обустройству детских площадок в д. Демешкин Перевоз и пос. Сельхозтехника.

Код ОКПД 2 - 42.99.29.100 (Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия).

Идентификационный код закупки - 193471300808847070100100060014299244

2.2. Описание объекта закупки: Выполнение работ следует осуществить в соответствии с техническим заданием, указанном в Разделе II документации об электронном аукционе.

2.3. Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК): 400 167 (Четыреста тысяч сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

2.4. Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта: Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом согласно ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ). Приведено в разделе IV документации об аукционе

2.5. Порядок формирования цены муниципального контракта: В цену включена стоимость всех расходов, связанных с выполнением работ в полном объеме, в том числе страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.6. Валюта, используемая при формировании цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками: рубль Российской Федерации.

2.7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта: не применяется.

2.8. Источник финансирования закупки:

Средства бюджета муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области.

2.9. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за фактически выполненные работы производится единовременно, по факту выполнения работ после сдачи объекта, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании подписанного Заказчиком акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета, счета-фактуры, акта приемки законченных работ по устройству детской игровой площадки, исполнительной документации.

2.10. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов: преимущества не установлены

2.11 Условия о запретах и ограничениях: не установлены

2.12.Указание на то, что закупка осуществляется среди субъектов малого предпринимательства (далее − СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее − СОНКО): установлено. Субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.13. Условия, запреты, ограничения допуска работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не установлены

2.14. Место выполнения работ по благоустройству дворовых и общественной территории: Ленинградская область, Сланцевский район, д. Демешкин Перевоз, пос. Сельхозтехника.

2.15. Сроки выполнения работ:

Начало – с момента заключения муниципального контракта.

Окончание работ – не позднее 14.10.2019 года.

2.16 Требования, предъявляемые к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки, связанные с определением соответствия оказываемых работ потребностям заказчика:

2.16.1. Требования, предъявляемые к работам (результату работ): в соответствии с техническим заданием, указанным в Разделе II документации об аукционе.

2.15.2. Требования к функциональным и техническим характеристикам оборудования: в соответствии с техническим заданием, указанным в Разделе II «Описание объекта закупки» документации об аукционе.

2.15.3. Иные требования к качеству выполняемых работ: выполняемые работы должны отвечать требованиям СП 82.13330 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий».

2.15.4. Требования к сроку предоставления гарантии на оборудование и качества работ: Под гарантийным обязательством Стороны понимают следующее: обязанность Подрядчика устранить за свой счёт, своими или привлечёнными силами недостатки в результатах его работы и установленного оборудования, выявленные или возникшие в пределах гарантийного срока. Гарантийный срок на работы устанавливается на 2 года со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Гарантийный срок на оборудование составляет не менее гарантии производителя.

2.15.7. Требования к объему предоставления гарантии качества работ: Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

2.15.8. Требования к результатам работ: Работы должны быть выполнены качественно с соблюдением обязательных требований к технологии производства работ и результатам работ, предъявляемыми к данному виду работ, в соответствии с условиями Контракта, приложениями к нему, а также действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.15.9. Требования к безопасности выполняемых работ (результата работ): Обеспечивать выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, охране окружающей среды во время выполнения работ.

2.16. Банковское сопровождение контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ – не осуществляется.

- Сведения о возможности Заказчика изменить условия контракта

в ходе его исполнения

3.1. Снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта: установлено.

3.2. Увеличения предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на 10% или уменьшения предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на 10%: установлено.

- Даты и время основных этапов проведения аукциона

4.1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 13.08.2019 года до 08 час. 00 мин. по московскому времени.

4.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе: 14.08. 2019 года.

4.3. Дата проведения электронного аукциона: 15.08.2019 года.

Время проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

4.4. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: размер обеспечения заявки составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта – 4 001 (Четыре тысячи один) рубль 67 копеек.

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в электронном аукционе осуществляется участником закупки.

Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем один месяц с даты окончания срока подачи заявок.

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с частью 29 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.5. Размер обеспечение исполнения муниципального контракта: размер обеспечения исполнения контракта, в форме перечисления денежных средств, составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта – 40 016 (Сорок тысяч шестнадцать) рублей 70 копеек.

Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки  в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

4.6. Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, гарантийных обязательств и порядок предоставления обеспечения муниципального контракта, гарантийных обязательств :

Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения, гарантийных обязательст контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет не менее 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 40016 (Сорок тысяч шестнадцать) рублей 70 копеек.

Платёжные реквизиты администрации Гостицкого сельского для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Получатель: Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

УФК по Ленинградской области (Администрация Гостицкого сельского поселения л/с 05453003210)

Р/счет 40302810500003001605

Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург

БИК 044106001   ИНН 4713008088   КПП 470701001

ОКПО 04184793   ОКТМО 41642424

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки.

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте.

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), должны быть перечислены в размере, указанном в настоящем пункте и по реквизитам, установленным в настоящем пункте настоящей документации об аукционе;

- факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (например, платежным поручением, либо его копией);

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога денежных средств, должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в настоящем пункте настоящей документации об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается не предоставленным;

- денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10 рабочих дней с даты исполнения Продавцом обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотренный частью 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.

4.7. Муниципальный контракт, указанный в Разделе III «Проект муниципального контракта» документации об аукционе, может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. По результатам проведения электронного аукциона контракт заключается в форме электронного документа.

4.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ч.ч 8-26 ст. 95 Федерального закона N 44-ФЗ и п.п. 2 и 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

- Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

5.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

5.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:

- согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

5.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

- декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 7, 7.1,9 части 1 и 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой

- декларацию о принадлежности участника аукциона к СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

- Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе

6.1. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.

6.2. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник закупки вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

6.3. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

6.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе.

6.5. Дата начала предоставления разъяснений документации об аукционе со дня публикации.

6.6. Дата окончания предоставления разъяснений документации об аукционе 09.08.2019 года.

6.7. Запросы, поступившие позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

- Инструкция по оформлению заявки на участие в аукционе

7.1. Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок, предусмотренных документацией о таком аукционе.

7.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

7.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

7.4. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с частью 29 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ

7.5. Язык заявки на участие в аукционе — русский.

- Требования к участникам закупки

8.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с частью 1 и частью 1.1. статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки: не установлено

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

10) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

8.2. Участниками закупки могут быть только СМП, СОНО.

9. Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона

9.1. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

9.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

9.3. В случае проведения электронного аукциона информация, предусмотренная частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

# 10. Рассмотрение единой комиссией заявок участников электронного аукциона и основания отклонения таких заявок

10.1. Единая комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.1.1. Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 5.2 пункта 5 документации об электронном аукционе, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 5.2 пункта 5 документации об электронном аукционе, требованиям документации об аукционе.

10.2. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в соответствии с частью 1 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктом 5.3 документации об аукционе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частью 1.1, статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктом 8.2 документации об аукционе.

10.2.2. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с подпунктами 5.2 и 5.3 документации об аукционе, единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

Раздел II. Описание объекта закупки

Техническое задание.

Выполнение работ по обустройству детских площадок в д. Демешкин Перевоз и пос. Сельхозтехника.

Ведомость объемов работ

1. Требования к количественным и техническим характеристикам выполняемых работ указаны в ведомости объёмов работ (таблица).

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Монтаж качелей на стойках двойные металлические в п. Сельхозтехника |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0105 |
| 2 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.15 |
| 3 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.006 |
| 4 | Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры | 1 т | 0.03 |
| 5 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 1 т | 1 шт. | 1 |
|  | Качели на стойках двойные | шт | 1 |
|  | Подвеска качелей со спинкой | шт | 2 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0015 |
| 7 | Планировка участка вручную | 100 м2 | 0.03 |
| Раздел 2 Монтаж игровой установки с баскетбольным с щитом в п. Сельхозтехника |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0258 |
| 2 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.015 |
| 3 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.009 |
| 4 | Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры | 1 т | 0.06 |
| 5 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 1 т | 1 шт. | 1 |
|  | Игровая установка с баскетбольным с щитом | шт | 1 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0015 |
| 7 | Планировка участка вручную | 100 м2 | 0.03 |
| Раздел 3 Погрузка, доставка качелей на стойках двойные металлические и игровой установки с баскетбольным с щитом в п. Сельхозтехника |
| 1 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.5 |
| 2 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 т на расстояние до 185 км | 1 т груза | 0.5 |
| Раздел 4 Установка ограждения на детской площадки в дер. Демешкин Перевоз |
| 1 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м | 100 м ограды | 0.66 |
|  | Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная | м2 | -66 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | т | -0.095787 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | -0.8118 |
|  | Ограждение Элегант с 1 столбом габаритный размер: 2000*40 мм высота башни: 450 мм высота площадки: 500 мм | шт. | 33 |
|  | Столбики | шт | 2 |
|  | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) ( | м3 | -0.8118 |

3. При выполнении работ использовать материалы, требования к которым установлены регламентами, предъявляемыми к данным видам работ.

Подрядчик при выполнении работ по контракту обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ, согласно Контракту. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Складирование строительного мусора производить на специально отведённой площадке. Погрузка и вывоз мусора осуществляется по мере накопления, но не более 3 м3. По окончанию работ весь строительный мусор должен быть вывезен.

4. В части требований к благоустройству в соответствии с требованиями, СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».

5. Объем гарантии – устранение дефектов, допущенных по вине Подрядчика в выполненных работах, за счёт Подрядчика, в сроки, определённые Заказчиком.

6. Под гарантийным обязательством Стороны понимают следующее: обязанность Подрядчика устранить за свой счёт, своими или привлечёнными силами недостатки в результатах его работы и установленного оборудования, выявленные или возникшие в пределах гарантийного срока. Гарантийный срок на работы устанавливается на 2 года со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Гарантийный срок на оборудование составляет не менее  гарантии производителя.

Раздел III. Проект муниципального контракта

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______________________

дер. Гостицы								                 «____» _______ 2019 года

Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация Гостицкого сельского поселения), именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в лице главы администрации Лебедева Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик» с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), идентификационный код закупки _______________________________________________________, по результатам электронного аукциона (протокол ____________________________ от __.__.2019 г.)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по обустройству детских площадок в д. Демешкин Перевоз и пос. Сельхозтехника (далее по тексту - «Объект»), в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить их, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

1.3. Состав, объём, содержание работ определены Техническим заданием (Приложение № 1) и Локальной сметой (Приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.4. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание работ не позднее 14 октября 2019 года.

1.5. Место выполнения работ: Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Демешкин Перевоз, пос. Сельхозтехника.

1.6. Окончанием выполнения работ, является дата надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, учитывая срок устранение недостатков (дефектов) работ и документации.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________________ (__________________________) рублей _____ копеек, в т. ч. НДС 20% - _____________________ (__________________________) рублей _____ копеек, (без НДС).

Из них:

За счет средств бюджета Ленинградской области ________________________ (__________________________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС 20% - ________________ (_________________________ ) рублей _____ копеек, (без НДС).

За счет средств бюджета Гостицкого сельского поселения ________ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% _________ (_______) рублей __ копеек (без НДС)..

В цену включена стоимость всех расходов, связанных с выполнением работ в полном объеме, в том числе страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования:

Средства бюджета муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области.

2.2. Цена Контракта на период его действия является твердой и не подлежит изменению за исключением случаев:

- увеличения предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на 10% или уменьшения предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на 10%;

- снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта

2.3. В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренной Контрактом.

2.4.  Оплата за фактически выполненные работы производится единовременно, по факту выполнения работ после сдачи Объекта, в течение 15(пятнадцати) рабочих дней на основании подписанного Заказчиком акта приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета, счета-фактуры, акта приемки законченных работ по устройству детской игровой площадки, исполнительной документации, указанной в разделе 4 настоящего Контракта.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 14 настоящего Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

2.6. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

2.7. Заказчик не несёт ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Подрядчику за выполненные работы по независящим от него причинам (в случаях приостановления или отсутствия бюджетного финансирования).

2.8. Расход средств на непредвиденные работы осуществляется на основании утвержденных Заказчиком локальной сметы и акта о необходимости проведения дополнительных работ.

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком выставленного Заказчиком соответствующего размера неустойки.

2.10. Если в процессе проведения работ возникнет необходимость в оформлении отпавших и вновь прибывших работ, изменения объемов работ по объекту, подготовке пакета документов, а именно: сопоставительных ведомостей, сметной документации, подготовку документации осуществляет Подрядчик на основании актов, согласованных с Заказчиком.

2.11. Если в процессе выполнения работ фактические затраты Подрядчика окажутся выше стоимости работ и затрат, согласованных Сторонами по условиям Контракта, Подрядчик не имеет права требовать от Заказчика пересмотра цены Контракта.

2.12. Подрядчик берет на себя обязательства по риску необходимости выполнения дополнительных работ и несения затрат, в том числе обусловленных недостатками технического задания (Приложение № 1) и/или связанных с необходимостью его модификации для завершения работ по объекту.

2.13. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативных правовых актов, сметной документации, технических регламентов, строительных норм и правил, а также условий Контракта, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Стороны на время выполнения работ по настоящему Контракту, назначают своих представителей для разрешения всех возникающих вопросов и в течение 2-х рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта, стороны предоставляют отдельным письмом контактные данные и Ф.И.О. лиц, координирующих работу на время действия настоящего Контракта.

3.2. Обязательства Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

3.2.1. Выполнить все работы по объекту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок.

3.2.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с техническим заданием, сметной документацией, сроками производства работ, а также строительными нормами и правилами и иными нормативными актами в области строительства и благоустройства дворовых территорий действующими на территории Российской Федерации;

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями на строительные материалы и изделия, применяемые в ходе выполнения настоящего Контракта;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

3.2.3. Использовать в работе только сертифицированные материалы, конструкции, оборудование и технику, имеющие сертификаты качества и/или сертификаты безопасности, и/или сертификаты соответствия.

На момент использования все материалы, конструкции, оборудование, не должны быть просрочены по срокам годности и техника при необходимости, должна иметь разрешение на эксплуатацию, выданное уполномоченным органом контроля.

3.2.4. Отклонение параметров объекта от технического задания, необходимость которых выявилась в процессе производства работ, допускается только по согласованию с Заказчиком.

3.2.5. Обеспечить представителям Заказчика, организаций, осуществляющих строительный контроль  по объекту, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и  оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей на объект, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

3.2.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности, прочности и надежности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.2.7. Подрядчик обязан выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, безопасности труда в строительстве, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений. Подрядчик несёт полную ответственность за нарушения вышеперечисленных норм в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2.8. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

3.2.9. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством  РФ.

3.2.10. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ субподрядные организации с уведомлением Заказчика обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком. Уведомление должно быть направлено Заказчику в течение десяти дней с момента заключения Подрядчиком договора с субподрядными организациями. (В информации должен излагаться предмет договора, наименование, фактический и юридический адрес субподрядчика, его реквизиты).

3.2.11. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания услуг), которые не входят в установленный настоящим Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно.

3.2.12. Условия оплаты выполненных работ (оказанных услуг) по договорам с третьими лицами не могут быть поставлены в зависимость от условий оплаты работ Заказчиком по настоящему Контракту.

3.2.13. По согласованию сторон, в случае если обстоятельства препятствуют выполнению работ на объекте, работы могут быть приостановлены, путем подписания дополнительного соглашения о приостановке работ, без изменения сроков работ, установленных Контрактом. Период приостановки работ, приведший к нарушению срока окончания работ, будет исключен из расчета штрафных санкций за период просрочки.

3.2.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

3.2.15. До начала выполнения работ по Объекту провести согласование с Заказчиком   применяемых материалов.

3.2.16. Нести ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Контракта.

3.2.17. После завершения работ до подписания акта приёмки выполненных работ, вывезти принадлежащее ему имущество, строительные средства, другое имущество, а также строительный мусор.

3.2.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

3.2.19. Принять от Заказчика объект, на котором будут производиться работы в течение   трех рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта, по акту приема-передачи объекта. Подписание акт приема-передачи производится непосредственно на Объекте.

3.2.20. Требовать полной оплаты по настоящему Контракту в случае полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3. 3. Обязательства Заказчика.

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

3.3.1. Передать Подрядчику в 3х-дневный срок со дня подписания настоящего Контракта Объект по акту приема-передачи, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период проведения работ по Объекту и до их полного завершения, в соответствии с настоящим Контрактом. Подписание акт приема-передачи производится непосредственно на Объекте.

3.3.2. Осуществлять в течение всего периода выполнения работ технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При необходимости изымать образцы, применяемого в ходе проведения работ, оборудования и материалов для проведения независимой экспертизы качества.

3.3.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые ухудшают или могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, в том числе связанных с нарушением (неисполнением) Подрядчиком обязанностей, незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок для их устранения.

Об устранении выявленных недостатков составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

В случае не устранения или несвоевременного устранения выявленных недостатков в срок, установленный в предписании, Заказчик вправе устранить их своими силами или поручить их исправление другой организации. В этом случае расходы, связанные с устранением недостатков, возмещаются за счет Подрядчика и, кроме того, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную пунктом 5.5 Контракта.

В случае неявки Подрядчика или уклонение от подписания акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

3.3.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

3.3.5. При завершении Подрядчиком работ провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов работ на соответствие их условиям Контракта, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

3.3.6. Приостановить выполнение работ, письменно уведомив об этом Подрядчика, в следующих случаях:

- работы выполняются с нарушением требований действующего законодательства и настоящего контракта, что создает угрозу пригодности и прочности результата выполненных работ, жизни и здоровью людей, сохранности имущества физических и юридических лиц, безопасности окружающей среды,

- в иных случаях, когда продолжение выполнения работ по контракту может повлечь неблагоприятные последствия для Заказчика, в том числе увеличение сроков выполнения работ и их стоимости.

Подрядчик, не выполнивший указание Заказчика о приостановке работ, либо возобновивший их ранее срока, определенного Заказчиком, несет полную ответственность за любой вред, причиненный в результате указанных действий Заказчику или иным лицам.

3.3.7. Производить оплату за фактически выполненные работы согласно части 2 настоящего Контракта.

3.3.8. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в порядке, установленном частью 4 Контракта.

3.3.9. При проведении фотофиксации скрытых работ в случае выявления дефектных участков требовать их переделки, либо исключения данных участков из закрываемого объема работ. Отказать в приемке и оплате работ, выполненных Подрядчиком, в случае применения замененных материалов, не согласованных Заказчиком.

3.3.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

3.3.11. В случае существенных нарушений условий Контракта Подрядчиком, Заказчик расторгает Контракт в установленном законом порядке и направляет информацию о Подрядчике, как о ненадлежащем поставщике в Федеральную антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных подрядчиков.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Сдача выполненных по настоящему Контракту Подрядчиком работ и приемка их Заказчиком проводится в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», предоставляется пакет исполнительной документации по выполненным работам (сертификаты и накладные на используемые материалы и другие документы в соответствии с действующем Законодательством) (далее - исполнительная документация)

4.2. При завершении выполнения работ по Контракту Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика об их завершении.

4.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного уведомления от Подрядчика о завершении работ, Подрядчик предоставляет Заказчику оригиналы следующих документов, оформленных надлежащим порядком:  акт приемки объекта, акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счет-фактуры и счет на оплату, а так же исполнительную документацию , подписанную Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.

Заказчик в течение 20 календарных дней обеспечивает приемку выполненных работ и оформляет результат такой приемки. Заказчик проводит экспертизу результатов фактически выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, либо силами Заказчика.

4.4. В случае выявленных нарушений, которые препятствуют приемке работ, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием недостатков, допущенных Подрядчиком, и предложения об устранении таких нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке работ, осуществляется в срок, установленный Заказчиком, и за счет Подрядчика.

Подрядчик в указанный Заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документации.

После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке п.4.3 Контракта, предоставляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов).

Представленные Подрядчиком работы (результаты) работ и документы в срок и в порядке, предусмотренные п. 4.3,4.4 Контракта, повторно рассматриваются Заказчиком.

В случае если Подрядчик в установленный срок не устранит выявленные недостатки (дефекты) или не приступит к их устранению недостатков (дефектов) работ, Заказчик в праве своими силами устранить такие недостатки (дефекты) или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещение расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

4.5. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных Контрактом.

4.6. В случае если при приемке работ не установлены нарушения требований Контракта, работы соответствуют условиям Контракта, а также требованиям соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат работ, предусмотренных Контрактом, путем подписания акта приёмки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, и оформления документа о проведенной экспертизе.

4.7. Датой сдачи Объекта считается дата двухстороннего подписания уполномоченными лицами акта приемки выполненных работ (КС-2).

Работы по настоящему контракту считаются выполненными с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

4.8. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт приёмки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), счёт-фактура и счёт на оплату Цены Контракта, являются основанием для оплаты Подрядчику результата выполненных работ по Объекту.

4.9. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ.

4.10. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Получатель: Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

УФК по Ленинградской области (Администрация Гостицкого сельского поселения л/с 05453003210)

Р/счет 40302810500003001605

Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург

БИК 044106001   ИНН 4713008088   КПП 470701001

ОКПО 04184793   ОКТМО 41642424

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки.

При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.11. Обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме 1 000 (одна тысяча) рублей.

5.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в там числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

Размер штрафа устанавливается в размере 3 (три) процента цены Контракта.

Сумма штрафа составляет ___________руб. ____коп.

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

размер штрафа устанавливается 1 000 (одна тысяча) рублей.

5.8. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются соответствующей Стороной согласно с условиями Контракта в том числе в следующих случаях:

а) если Подрядчик не выполнил или ненадлежащим образом выполнил Работы;

б) если Подрядчик не устранил или ненадлежащим образом устранил несоответствия Работ и (или) иные нарушения требований, предусмотренных Контрактом;

в) невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком условий Контракта о

порядке предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации;

г) невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязанности по передаче Заказчику комплекта необходимой для приемки выполненных Работ  документации, в том числе предоставление Заказчику для приемки документации, содержащей сведения, противоречащие условиям Контракта об объеме и (или) качестве выполняемых Работ, в том числе цене выполняемых Работ;

д) если Подрядчик своевременно в письменном виде не предоставил Заказчику информацию о ходе исполнения Контракта, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

е) если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в срок;

и) неуплата неустойки (штрафа, пени) в требуемом размере в установленный срок;

ж) повторное нарушение любого из условий Контракта.

5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.11. Предусмотренная Контрактом неустойка (штрафы, пени) носит штрафной характер (штрафная неустойка). Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафов, пеней).

5.12. Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение причиненного вреда, в том числе убытков, не освобождает стороны от надлежащего исполнения обязательств по Контракту в натуре, а также от иной ответственности, предусмотренной условиями Контракта, действующим законодательством Российской Федерации.

5.13. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком несоответствий (нарушений, недостатков) Работ не освобождают Подрядчика от уплаты неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной Контрактом, иной ответственности, предусмотренной Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации.

5.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.15. В случае полного или частичного неисполнения условий Контракта одной из Сторон, а также ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате того убытки.

Убытки, причиненные в результате ненадлежащего исполнения условий Контракта, возмещаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, условиями Контракта.

5.16. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный личности, жизни, здоровью физических лиц при выполнении Подрядчиком обязанностей по Контракту,  а также в результате допущенных Подрядчиком при исполнении Контракта нарушений, в том числе возмещает понесенный такими физическими лицами вследствие нарушения права и причинения вреда ущерб и компенсирует причиненный физическим лицам моральный вред.

5.17. Подрядчик осуществляет возмещение вреда, причиненного индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (в том числе Заказчику), их имуществу при исполнении Подрядчиком обязанностей по Контракту, а также в результате допущенных Подрядчиком при исполнении Контракта нарушений, а также вреда, причиненного имуществу, в том числе возмещает ущерб, нанесенный Подрядчиком при выполнении Работ и исполнении Контракта.

5.18. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц (субподрядчиков), привлеченных им к выполнению Работ, исполнению гарантийного обязательства Подрядчика, в полном объеме, как за свои собственные действия, в соответствии с условиями Контракта.

5.19. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по Контракту в натуре, иной ответственности, предусмотренной Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации, условиями Контракта.

5.20. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

6. ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и недоделок в течение всего срока действия Контракта на весь объём произведённых работ. Гарантийный срок по настоящему Контракту устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на работы устанавливается на 2 года со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Гарантийный срок на оборудование составляет не менее  гарантии производителя.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

6.3. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, для устранения таких недостатков (дефектов) третьих лиц с возмещением своих расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

6.4. Порядк и срок предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в случае установления в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ требований к их предоставлению:

6.4.1. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.4.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет не менее 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 40016 (Сорок тысяч шестнадцать) рублей 70 копеек.

6.4.3. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

6.5. Контроль за качеством работ производится одновременно с проведением контроля за соблюдением сроков выполнения работ по настоящему Контракту. Контроль за качеством работ производится Заказчиком в ходе плановых и внеплановых выездов.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

8.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.2. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3 Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

9.5. Заключение дополнительного соглашения возможно не позднее, чем за 10 (десять дней) до даты завершения контракта.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Покупателю.

10.1.1. Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Получатель: Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

УФК по Ленинградской области (Администрация Гостицкого сельского поселения л/с 05453003210)

Р/счет 40302810500003001605

Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург

БИК 044106001   ИНН 4713008088   КПП 470701001

ОКПО 04184793   ОКТМО 41642424

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки.

10.2. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении электронного аукциона, что составляет 40016 (Сорок тысяч шестнадцать) рублей 70 копеек.

10.3. Если начальная (максимальная) цена Контракта была снижена Подрядчиком на 25% и более и им не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено в увеличенном в 1,5 раза размере, что составляет 60025 (Шестьдесят тысяч двадцать пять) рублей 05 копеек.

10.4. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 3 к настоящему контракту).

10.5. Срок действия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.6. Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии в течение пяти дней с момента заключения контракта.

10.7. Денежные средства, перечисленные Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, находятся на счете Заказчика в течение срока действия Контракта.

10.8. Срок возврата денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику составляет пятнадцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

10.9. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Покупателю взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.10. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

11. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

11.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 календарных дня до начала проведения этой приемки. Если полномочный представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.

Если закрытие скрытых работ выполнено с последующими работами выполнено без уведомления Заказчика, уведомление его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, в установленный Заказчиком срок.

11.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем – восстановить ее.

11.3. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их

близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

12.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса РФ, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, их аффилированными лицами, работниками или посредниками.

12.4. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2019 года.

13.2. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с настоящим Контрактом, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа.

13.5. Приложения к настоящему контракту:

Приложение № 1 Техническое задание «Обустройство детских площадок в  д. Демешкин Перевоз, пос. Сельхозтехника»;

Приложение № 2 Локальная смета «Обустройство детских площадок в  д. Демешкин Перевоз, пос. Сельхозтехника»;

Приложение № 3 Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Наименование – администрация муниципального образования Гостицкое  сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от имени муниципального образования Гостицкое сельское поселение

Адрес: 188576 Ленинградская область, Сланцевский район, Гостицы д. 2а

Реквизиты:  ИНН 4713008088, КПП 470701001

УФК по Ленинградской области (Комитет финансов л/с 02453164750, Администрация Гостицкого сельского поселения л/с 401000000118)

р/с 40204810300000001605

Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург.

БИК 044106001

ОКПО 04184793

ОКТМО 41642424

Адрес электронной почты: adm-gostici@yandex.ru

Тел. 64-649, факс 64-649

ПОДРЯДЧИК:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА |  | ОТ ПОДРЯДЧИКА |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального район Ленинградской области ________________ Лебедев В.Ф. |  | ___________________ ______________ |

Приложение № 1 к муниципальному контракту

№ _________________ от _________ 2019 года

Техническое задание.

Выполнение работ по обустройству детских площадок в  д. Демешкин Перевоз, пос. Сельхозтехника.

Ведомость объемов работ

1. Требования к количественным и техническим характеристикам выполняемых работ указаны в ведомости объёмов работ (таблица).

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Монтаж качелей на стойках двойные металлические в п. Сельхозтехника |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0105 |
| 2 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.15 |
| 3 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.006 |
| 4 | Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры | 1 т | 0.03 |
| 5 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 1 т | 1 шт. | 1 |
|  | Качели на стойках двойные | шт | 1 |
|  | Подвеска качелей со спинкой | шт | 2 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0015 |
| 7 | Планировка участка вручную | 100 м2 | 0.03 |
| Раздел 2 Монтаж игровой установки с баскетбольным с щитом в п. Сельхозтехника |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0258 |
| 2 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.015 |
| 3 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.009 |
| 4 | Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры | 1 т | 0.06 |
| 5 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 1 т | 1 шт. | 1 |
|  | Игровая установка с баскетбольным с щитом | шт | 1 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0015 |
| 7 | Планировка участка вручную | 100 м2 | 0.03 |
| Раздел 3 Погрузка, доставка качелей на стойках двойные металлические и игровой установки с баскетбольным с щитом в п. Сельхозтехника |
| 1 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.5 |
| 2 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 т на расстояние до 185 км | 1 т груза | 0.5 |
| Раздел 4 Установка ограждения на детской площадки в дер. Демешкин Перевоз |
| 1 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м | 100 м ограды | 0.66 |
|  | Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная | м2 | -66 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | т | -0.095787 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | -0.8118 |
|  | Ограждение Элегант с 1 столбом габаритный размер: 2000*40 мм высота башни: 450 мм высота площадки: 500 мм | шт. | 33 |
|  | Столбики | шт | 2 |
|  | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) ( | м3 | -0.8118 |

3. При выполнении работ использовать материалы, требования к которым установлены регламентами, предъявляемыми к данным видам работ.

Подрядчик при выполнении работ по контракту обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ, согласно Контракту. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Складирование строительного мусора производить на специально отведённой площадке. Погрузка и вывоз мусора осуществляется по мере накопления, но не более 3 м3. По окончанию работ весь строительный мусор должен быть вывезен.

4. В части требований к благоустройству в соответствии с требованиями, СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».

5. Объем гарантии – устранение дефектов, допущенных по вине Подрядчика в выполненных работах, за счёт Подрядчика, в сроки, определённые Заказчиком.

6. Под гарантийным обязательством Стороны понимают следующее: обязанность Подрядчика устранить за свой счёт, своими или привлечёнными силами недостатки в результатах его работы и установленного оборудования, выявленные или возникшие в пределах гарантийного срока. Гарантийный срок на работы устанавливается на 2 года со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Гарантийный срок на оборудование составляет не менее  гарантии производителя.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА | ОТ ПОДРЯДЧИКА |
| --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального район Ленинградской области |  |
|  | ________________ Лебедев В.Ф. | _________________ ___________ |

Приложение № 2 к муниципальному контракту

№ __________________ от _________ 2019 года

| Согласовано: ____________________/___________ / ________________ 2019 г. | Утверждаю: Глава администрации муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района ___________________/В.Ф. Лебедев / ________________ 2019 г. |
| --- | --- |

Локальная смета

Приложение № 3 к муниципальному контракту

№____________________ от ________2019 года

Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта.

Раздел IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом согласно ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и приказа № 567 от 02.10.2013 Министерства экономического развития РФ.

Локальная смета

на  Выполнение работ по обустройству детских площадок в  д. Демешкин Перевоз, пос. Сельхозтехника

(наименование работ и затрат,  наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Составлен(а) в уровне цен на: январь 2019 г.

Наименование региона: Ленинградская область

Наименование редакции СНБ:ТЕР-2001 ЛО редакция 2015г.

Наименование сборника индексов пересчета: 1.2019

Наименование сборника текущих цен: ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014г) 1.2019г ЛО

Сметная стоимость: 400167.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 258.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 44610.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Монтаж качелей на стойках двойные металлические в п. Сельхозтехника |  |
| 1 | ТЕР 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 183.65 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 83.73 руб.) | 100 м3 грунта | 0.0105 | 2619,31 2619.31 | 0 0 | 270.08 | 270.08 | 0 0 | 177.10 0 | 1.86 0 |  |
| 2 | ТЕР 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 4.9, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.72, (Н.Р. 123*0,85 = 105% = 109.87 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 53.37 руб.) | 1 м3 подстилающего слоя | 0.15 | 186,66 64.19 | 38.26 6.85 | 207.54 | 94.55 | 28.12 10.09 | 3.92 0.38 | 0.59 0.06 |  |
| 3 | ТЕР 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.94, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.43, (Н.Р. 105*0,85 = 89% = 258.98 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 128.04 руб.) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.006 | 104682,04 4103.28 | 3702.44 835.35 | 4155.64 | 241.77 | 176.38 49.22 | 253.76 34.14 | 1.52 0.21 |  |
| 4 | ТЕР 06-01-015-03 | Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.66, (Н.Р. 105*0,85 = 89% = 668.82 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 330.65 руб.) | 1 т | 0.03 | 12386,53 2544.10 | 97.89 6.75 | 2715.86 | 749.49 | 19.41 1.99 | 147.91 0.28 | 4.44 0.01 |  |
| 5 | ТЕРм 37-01-013-05 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 1 т Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.56, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 5.96, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 5427.75 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 3831.36 руб.) | 1 шт. | 1 | 1838,97 782.74 | 300.45 30.09 | 14161.91 | 7686.51 | 1970.95 295.48 | 43.90 1.22 | 43.90 1.22 |  |
|  | Коммерческое предложение | Качели на стойках двойные | шт | 1 | (16582.5) |  | (16582) |  |  |  |  |  |
|  | Коммерческое предложение | Подвеска качелей со спинкой | шт | 2 | (8167.5) |  | (16335) |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 15.92 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 7.26 руб.) | 100 м3 грунта | 0.0015 | 1589,51 1589.51 | 0 0 | 23.41 | 23.41 | 0 0 | 111.78 0 | 0.17 0 |  |
| 7 | ТЕР 47-01-001-02 | Планировка участка вручную к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, (Н.Р. 115*0,85 = 98% = 50.09 руб. С.П. 90*0,8*0.85 = 61% = 31.18 руб.) | 100 м2 | 0.03 | 173,49 173.49 | 0 0 | 51.11 | 51.11 | 0 0 | 11.73 0 | 0.35 0 |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 21586 | 9117 | 2195 357 |  | 53 2 |  |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 21586 | 9117 | 2195 357 |  | 53 2 |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 9117 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 2195 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 357 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 10274 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 32917 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 54503 | 9117 | 2195 357 |  | 53 2 |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 6715 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 61218 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 4466 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 65684 |  |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 20 |  |  | 13137 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 78821 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 Монтаж игровой установки с баскетбольным с щитом в п. Сельхозтехника |  |
| 1 | ТЕР 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 451.26 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 205.72 руб.) | 100 м3 грунта | 0.0258 | 2619,31 2619.31 | 0 0 | 663.62 | 663.62 | 0 0 | 177.10 0 | 4.57 0 |  |
| 2 | ТЕР 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 4.9, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.72, (Н.Р. 123*0,85 = 105% = 10.99 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 5.34 руб.) | 1 м3 подстилающего слоя | 0.015 | 186,66 64.19 | 38.26 6.85 | 20.76 | 9.46 | 2.81 1.01 | 3.92 0.38 | 0.06 0.01 |  |
| 3 | ТЕР 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.94, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.43, (Н.Р. 105*0,85 = 89% = 388.47 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 192.05 руб.) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.009 | 104682,04 4103.28 | 3702.44 835.35 | 6233.46 | 362.65 | 264.58 73.83 | 253.76 34.14 | 2.28 0.31 |  |
| 4 | ТЕР 06-01-015-03 | Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.66, (Н.Р. 105*0,85 = 89% = 1337.63 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 661.30 руб.) | 1 т | 0.06 | 12386,53 2544.10 | 97.89 6.75 | 5431.72 | 1498.98 | 38.82 3.98 | 147.91 0.28 | 8.88 0.02 |  |
| 5 | ТЕРм 37-01-013-05 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 1 т Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.56, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 5.96, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 5427.75 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 3831.36 руб.) | 1 шт. | 1 | 1838,97 782.74 | 300.45 30.09 | 14161.91 | 7686.51 | 1970.95 295.48 | 43.90 1.22 | 43.90 1.22 |  |
|  | Коммерческое предложение | Игровая установка с баскетбольным с щитом | шт | 1 | (40470.08) |  | (40470) |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 15.92 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 7.26 руб.) | 100 м3 грунта | 0.0015 | 1589,51 1589.51 | 0 0 | 23.41 | 23.41 | 0 0 | 111.78 0 | 0.17 0 |  |
| 7 | ТЕР 47-01-001-02 | Планировка участка вручную к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, (Н.Р. 115*0,85 = 98% = 50.09 руб. С.П. 90*0,8*0.85 = 61% = 31.18 руб.) | 100 м2 | 0.03 | 173,49 173.49 | 0 0 | 51.11 | 51.11 | 0 0 | 11.73 0 | 0.35 0 |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 26586 | 10296 | 2277 374 |  | 60 2 |  |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 26586 | 10296 | 2277 374 |  | 60 2 |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 10296 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 2277 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 374 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 14013 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 40470 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 67056 | 10296 | 2277 374 |  | 60 2 |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 7682 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 74738 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 4934 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 79672 |  |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 20 |  |  | 15934 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 95606 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3 Погрузка, доставка качелей на стойках двойные металлические и игровой установки с баскетбольным с щитом в п. Сельхозтехника |  |
| 1 | ТСЦП 01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т Индексы: к з/п рабочих: 9.82, | 1 т груза | 0.5 | 32,60 32.60 | 0 0 | 160.07 | 160.07 | 0 0 | 0.30 0.15 | 0.15 0.08 |  |
| 2 | ТСЦП 03-31-01-185 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 т на расстояние до 185 км | 1 т груза | 0.5 | 43,86 0 | 43.86 6.82 | 21.93 | 0 | 21.93 3.41 | 0 0.28 | 0 0.14 |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 182 | 160 | 22 3 |  | 0 0 |  |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 182 | 160 | 22 3 |  | 0 0 |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 182 | 160 | 22 3 |  | 0 0 |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 182 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 182 |  |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 20 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4 Установка ограждения на детской площадки в дер. Демешкин Перевоз |  |
| 1 | ТЕР 07-01-054-07 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.19, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.57, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 32251.15 руб. С.П. 85*0,8*0,85 = 58% = 16851.95 руб.) | 100 м ограды | 0.66 | 10767,24 3862.98 | 3412.34 620.00 | 56371.38 | 25036.75 | 16192.92 4018.34 | 219.36 25.28 | 144.78 16.69 |  |
|  | 101-0873 | Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2019 Ленинградская область 47 ) | м2 | -66 | (122.66) |  | (-8095.56) |  |  |  |  |  |
|  | 204-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2019 Ленинградская область 47 ) | т | -0.095787 | (35031.86) |  | (-3355.60) |  |  |  |  |  |
|  | 401-0083 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2019 Ленинградская область 47 ) | м3 | -0.8118 | (3668.64) |  | (-2978.20) |  |  |  |  |  |
|  | Прайс - листНаш двор СПб | Ограждение Элегант с 1 столбом габаритный размер: 2000*40 мм высота башни: 450 мм высота площадки: 500 мм | шт. | 33 | (2985) |  | (98505) |  |  |  |  |  |
|  | Прайс – лист Наш двор СПб | Столбики | шт | 2 | (495) |  | (990) |  |  |  |  |  |
|  | 401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2019 Ленинградская область 47 ) | м3 | -0.8118 | (3208.84) |  | (-2604.94) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 56371 | 25037 | 16193 4018 |  | 145 17 |  |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 56371 | 25037 | 16193 4018 |  | 145 17 |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 25037 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 16193 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 4018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 15142 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 82461 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 138832 | 25037 | 16193 4018 |  | 145 17 |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 32251 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 171083 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 16852 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 187935 |  |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 20 |  |  | 37587 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 225522 |  |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 400167 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 400167 |  |  |  |  |