«УТВЕРЖДАЮ» ГЛАВа АДМИНИСТРАЦИи Гостицкого сельского поселения _______________ В.ф. лебедев « 21 » марта 2019 года

документациЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОм АУКЦИОНЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ У ДОМА №9 ДЕР. ГОСТИЦЫ СЛАНЦЕВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

дер. Гостицы

2019 год

Раздел I. Общие сведения

Способ осуществления закупки: электронный аукцион (далее - аукцион).

Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru

- Информация о муниципальном заказчике

1.1 Полное наименование: Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

1.2. Краткое наименование: Администрация Гостицкого сельского поселения

1.3. ИНН: 4713008088

1.4. Юридический адрес: 188576, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, д. Гостицы, д. 2а

1.5. ФИО контактного лица: Фатеев Василий Валерьевич

1.6. Телефон: +7 (81374) 64-649, 64-421, Факс: +7 (81374) 64-649, Электронный адрес: adm-Gostici@yandex.ru

1.7. Сведения о сотруднике контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта со стороны заказчика: Фатеев Василий Валерьевич, тел. 8 (81374) 64-421

- Основная информация об объекте закупки

2.1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у дома №9 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

ОКПД2 – 42.99.29.100

Идентификационный код закупки: 193471300808847070100100040014299244

2.2. Описание объекта закупки: Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у дома №9 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» следует осуществлять в соответствии со Спецификацией, указанной в Разделе II документации об аукционе.

2.3 Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 5712200 (Пять миллионов семьсот двенадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

2.4. Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта: Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом согласно ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и приказа № 567 от 02.10.2013 Министерства экономического развития РФ. Приведено в разделе IV документации об аукционе.

2.5. Порядок формирования цены муниципального контракта: Цена контракта на период его действия является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. В цену Контракта включены стоимость товара, упаковки, доставки, погрузо-разгрузочных, установочных работ и другие обязательные платежи, затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.6. Валюта, используемая при формировании цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками: рубль Российской Федерации.

2.7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта: не применяется.

2.8. Источник финансирования закупки: Федеральный бюджет, бюджет Ленинградской области, бюджет Гостицкого сельского поселения.

2.9. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: Оплата за выполненные работы производится единовременно, после сдачи Объекта Заказчику, исходя из фактически выполненных объемов работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, на основании подписанных сторонами акта приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета, счета-фактуры, иной необходимой приемно-сдаточной документации Подрядчика.

Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

Авансирование не предусмотрено.

2.10. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов: преимущества не установлены.

2.10.1. Указание на то, что закупка осуществляется среди субъектов малого предпринимательства (далее − СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее − СОНКО): участниками закупок могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Положения данного пункта распространяются на социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

2.10.2. Условия, запреты, ограничения допуска работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не установлено

2.11. Место выполнения работ: Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Гостицы, дворовая территория дома № 9.

2.12. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 01 августа 2019 года.

2.13 Требования, предъявляемые к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки, связанные с определением соответствия оказываемых работ потребностям заказчика:

2.13.1. Иные требования к качеству выполнения работ: Не установлены.

2.14. Иные требования к работам:

2.14.1. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ: При выполнении работ Подрядчик пользуется собственными или арендованными механизмами, оборудованием, инструментами и осуществляет их транспортировку к месту выполнения работ.

2.14.2. Условия выполнения работ: выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему и сдать работы Заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего Контракта и приложений к нему. Поставить материалы, оборудование, технику и т.п., необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту и обеспечить их соответствие стандартам, техническим требованиям. Производство работ вести квалифицированными специалистами в строгом соответствии со СНиП и другими нормативными документами, действующими на момент подписания Контракта.

Выполнение собственными или арендованными механизмами, оборудованием, инструментами и осуществить их транспортировку к месту производства работ.

2.15. Требования в отношении результатов тестирования, проведения испытаний и методов испытаний: Не установлено.

2.16. Требования в отношении процессов и методов выполнения работ в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, норм, правил и нормативов: Не установлено.

2.17. Требования к сроку предоставления гарантий качества выполненных работ: Качество выполняемых работ и применяемых материалов должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, требованиям технического задания.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев после полного завершения работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №  КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма № КС-3). Исключения составляют случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Подрядчик устраняет их за свой счет.

2.18. Требования к объему предоставления гарантий качества выполненных работ: Если Подрядчик в течение гарантийного срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеристику, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

2.19. Требования к безопасности выполняемых работ: В ходе выполнения работ проведение необходимых мероприятий по бесперебойной и безопасной организации движения, охране труда, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

2.20. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполненных работ потребностям заказчика: Не установлены.

2.21. Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ – не осуществляется.

3. Сведения о возможности Заказчика изменить условия контрактом в ходе его исполнения

3.1. Снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта: устанавливается.

3.2. Увеличение предусмотренного контрактом объема работ не более чем на 10% или уменьшение предусмотренного контрактом объема выполняемых работ не более чем на 10%, в соответствии с п.1 ч.1 ст. 95 Федерального закона N 44-ФЗ: устанавливается.

4. Даты и время основных этапов проведения аукциона

4.1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 08.04.2019 года до 08 часов 00 минут по московскому времени.

4.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе: 11.04.2019 года.

4.3.Дата проведения электронного аукциона: 15.04.2019 года.

4.4. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе:

Размер обеспечения заявки составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта – 57122 (Пятьдесят семь тысяч сто двадцать два) рубля 00 копеек. Участники закупки обеспечивают заявку на участие в электронном аукционе путём внесения денежных средств на счёт оператора электронной площадки. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счёте участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счёте оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счёту в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона N 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный настоящей документацией.

4.5. Размер обеспечение исполнения муниципального контракта:

Размер обеспечения исполнения контракта, в форме перечисления денежных средств, составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта — 285610 (Двести восемьдесят пять тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек.

Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

4.6.Срок, порядок и требования к обеспечению исполнения муниципального контракта:

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Окончание срока действия любого из видов обеспечения исполнения контракта определяется исходя из сроков выполнения работ по контракту, но не ранее чем после исполнения всех обязательств по контракту.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте.

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

Платёжные реквизиты администрации Гостицкого сельского для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Получатель: Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

УФК по Ленинградской области (Администрация Гостицкого сельского поселения л/с 05453003210)

Р/счет 40302810500003001605

Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург

БИК 044106001   ИНН 4713008088   КПП 470701001

ОКПО 04184793   ОКТМО 41642424

Назначение платежа: «_______________________________________».

(В назначении платежа указывается «Обеспечение исполнения контракта ___________».)

Окончание срока действия любого из видов обеспечения исполнения контракта определяется исходя из сроков выполнения работ по контракту, но не ранее чем после исполнения всех обязательств по контракту.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение  подрядчиком своих обязательств по контракту, подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте.

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), должны быть перечислены в размере, указанном в настоящем пункте и по реквизитам, установленным в настоящем пункте настоящей документации об аукционе;

- факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (например, платежным поручением либо его копией;

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога денежных средств, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в настоящем пункте  настоящей документации об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается не предоставленным;

- денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком письменного требования о возврате денежных средств.

4.7. Муниципальный контракт, указанный в Разделе III «Проект муниципального контракта» документации об аукционе, может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. По результатам проведения электронного аукциона контракт заключается в форме электронного документа.

Определение коэффициента снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контакта применяется в расчетах по формам КС2 и КС3 для определения цены контракта Подрядчика и рассчитывается Заказчиком после определения победителя электронного аукциона по формуле:

КС=100-((Цп x 100)/Цнач), %, где

КС – коэффициент снижения;

Цп – цена контракта, предложенная победителем;

Цнач – начальная (максимальная) цена контракта.

4.8 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ч.ч 8-26 ст. 95 Федерального закона N 44-ФЗ и п.п. 2 и 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

5.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

5.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную следующую информацию:

- согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).

5.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

- 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства - для физического лица; номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 1, 3 - 7, 7.1,9 части 1 и 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

4) декларацию о принадлежности участника аукциона к СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

6. Инструкция по оформлению заявки на участие в аукционе

6.1. Инструкция по заполнению первой части заявки:

При подготовке заявки участник закупки должен исходить из того, что он готовит своё предложение после полного изучения содержания аукционной документации и всех приложений к ней.

Если требования к значениям показателей предлагаемого к поставке товара или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг, являющихся предметом контракта сопровождается словами «должен быть», «должен иметь» и производных от них, участник закупки указывает конкретное (точное) значение показателя. Первая часть заявки не должна содержать слов «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», и иных слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товаров. При наличии в описании характеристик товара в первой части заявки на участие в аукционе данных слов показатель не является указанием конкретных показателей товара.

Описание характеристик товара в первой части заявки на участие в аукционе, не позволяющее установить соответствие характеристик товара требованиям настоящей документации, не является указанием конкретных показателей товара.

- в случае если Заказчиком установлено требование к значению показателя со словами «не менее», «не ниже», знак «≥» и  их синонимов, то участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть не меньше или равно значению, установленного Заказчиком, при этом участник закупки представляет сведения о конкретных показателях без использования вышеуказанных слов и знаков;

- в случае если Заказчиком установлено требование к значению показателя со словами «не более», «не выше», знак «≤» и их синонимов, то Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть не больше или равно значению, установленного Заказчиком,  при этом участник закупки представляет сведения о конкретных показателях без использования вышеуказанных слов и знаков;

- в случае если Заказчиком установлено требование к значению показателя со словами «более», «выше», «от», «не должен быть ≤», знак «>» и их синонимов, то Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть больше значения, установленного Заказчиком, исключая его, при этом участник закупки представляет сведения о конкретных показателях без использования вышеуказанных слов и знаков;

- в случае если Заказчиком установлено требование к значению показателя со словами «менее», «ниже», «до», «не должен быть ≥», знак «<» и их синонимов, то Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть меньше значения, установленного Заказчиком, исключая его, при этом участник закупки представляет сведения о конкретных показателях без использования вышеуказанных слов и знаков;

- в случае если Заказчиком установлено требование одновременно к минимальным и максимальным значениям показателей и использованы слова «не менее», «не ниже», «не более», «не выше», «более», «менее», «выше», «ниже», «от», «до» и т.п. в виде «не менее … не более…», «не менее …, не более …»  то Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно входить в установленный интервал (с учетом описанного выше правила чтения слов и знаков), при этом участник закупки представляет сведения о конкретных показателях без использования вышеуказанных слов и знаков;

- в случае если Заказчиком установлено требование одновременно к минимальным и максимальным значениям показателей и использованы слова «не менее», «не ниже», «не более», «не выше», «более», «менее», «выше», «ниже», «от», «до» и т.п. в виде «не менее … и не более…» то Участнику необходимо указать диапазонное значение данного показателя, которое должно входить в установленный интервал (с учетом описанного выше правила чтения слов и знаков), при этом участник закупки представляет сведения о показателях без использования вышеуказанных слов и знаков;

- в случае если Заказчиком установлено требование к значению показателя с использованием знака «…», то Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно входить в установленный интервал, крайние значения интервала при описании требований со знаком «…» не удовлетворяют потребностям заказчика.

- в случае установления требования к значению показателя соответствующего максимального и минимального значения показателя товара (требование к нижней и верхней границе диапазона значений) с использованием слов/словосочетаний/символов «±», находящихся за знаком «:», участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать конкретное не интервальное количественное (числовое) значение такого показателя товара, которое должно быть разностью значения, установленного Заказчиком и числовой величины, указанной после знака «±» либо суммой значения, установленного Заказчиком и числовой величины, указанной после знака «±», за исключением случаев связанных с  предельными отклонениями показателей товара, предлагаемого для выполнения работ. В случаях с предельными отклонениями показателей товара предлагаемого для выполнения работ должно быть представлено интервальное количественное (числовое) значение такого диапазона (без использования слов/словосочетаний/символов «±»), нижняя граница которого - не меньшее и не равное минимального значения, верхняя граница - не превышающее и не равное максимального значения указанного показателя товара.

- в случае если Заказчиком установлено требование к значению показателя с использованием знака «[  ]», то Участнику необходимо указать значение заключенное в квадратные скобки без изменений, в том числе со словами «не менее», «не более» и т.п.

- в случае если Заказчиком установлено требование к значению показателя с использованием знака «-» установленного между числовыми значениями и без использования иных слов, то Участнику необходимо указать диапазон значений (входящий в установленный диапазон), крайние значения удовлетворяют потребностям заказчика если установлено требование о соответствии товара ГОСТ, при этом в случае отсутствия у Участника данного товара на момент подачи заявки, допускается указывать крайние значения диапазонов в соответствии с требованиями к границам диапазонов установленным заказчиком и ГОСТ, требование о соответствии которому установлено в аукционной документации, в иных случаях крайние значения не удовлетворяют потребностям заказчика.

- в случае если Заказчиком установлено требование к значению показателя со словами «нижний предел ….. и верхний предел  …...», либо «нижний предел ….. , верхний предел ….. .», «нижний предел ….. верхний предел ….. .», то Участнику необходимо указать конкретные значения нижней и верхней границ показателя, удовлетворяющие требованиям Заказчика, то есть указать два значения - одно нижней границы, другое верхней границы показателя, удовлетворяющие требованиям Заказчика.

Применение заказчиком союза «и» и знака «,» при установлении требования к значению показателя либо если значения перечислены с использованием иных слов и знаков, но изменению не подлежат, это означает, что ему требуются товары одновременно с каждым из указанных показателей. В этом случае участнику размещения заказа необходимо указать все разновидности (типоразмеры, цвета, марки и т.п.) товара со всеми перечисленными заказчиком показателями для каждой разновидности товара. Форму представления конкретных показателей по данным товарам Участник выбирает самостоятельно, это должно быть вынесение каждой разновидности товара в отдельную табличку, либо указание характеристик товара с пометками, к какой из разновидностей товара этот конкретный показатель относится либо иным другим способом, исключающим двоякое толкование представленных показателей товара.  Применение заказчиком слов «и/либо», «и/или» либо словосочетания «может быть» либо слова «допускается» после чего идет перечисление значений через знак «,», «;», союз «либо», «и», «или» при установлении требования к значению показателя означает что, участник вправе выбрать, определить одно или несколько конкретных неизменяемых значений и указать его (их) в своей заявке, в случае, если по совокупности требований к товару необходимо указать несколько значений, участник должен указать несколько значений со всеми перечисленными заказчиком показателями для каждой разновидности товара. Значения показателей, указанные через «или», изменению не подлежат и приводятся в заявке без изменения вместе с союзом «или». Применение заказчиком союза «либо», знака «;» при установлении требований к значению показателя означает, что заказчиком установлены требования к вариантам значений показателей, при этом участник представляет сведения без использования данных союзов или знаков, указывая одно конкретное значение. Данный тип показателей относится к показателям, которые определены Законом о контрактной системе как показатели, значения которых не могут изменяться. При этом Заказчиком, исходя из собственных потребностей и руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также части 3 статьи 33 Закона о контрактной системе, во избежание создания условий, ограничивающих конкуренцию, установлены варианты таких неизменяемых значений, каждый из которых удовлетворяет потребностям Заказчика (что обусловлено технологическими и функциональными особенностями товара используемого при выполнении работ, и связано с тем, что в зависимости от определенных параметров требуемого товара, он может обладать конкретным значением, которые удовлетворяют потребностям заказчика).

Знак «^» - знак степени.

Техническое задание содержит ряд альтернативных значений для участника по определенным товарам и технические характеристики для каждого альтернативного значения товара. Выбрав один из альтернативных вариантов, участнику необходимо указать конкретные показатели именно для этого товара, по показателям, установленным для других альтернативных значений либо в случае если соответствующим ГОСТ некоторый показатель для данного типа товара не нормируется, в соответствующих графах конкретное значение не указывается, вместо конкретного значения участник вправе указать знак «Х», или «не нормируется».

Представленные показатели товаров не должны допускать слов или их сочетаний, которые неоднозначно указывают на наличие у товара характеристик, требуемых Заказчиком, таких как: «должен (-на), (-но), (-ны)», «не должен (-на), (-но), (-ны)», «быть», «иметь», «допускается», «не допускается», «может», «могут» и т.п., данные слова или их сочетания, которые использованы при установлении требований к значениям показателей, должны быть конкретизированы, т.е. представлены сведения о наличии или отсутствии значения либо иное, исключающее двоякое толкование показателя товара.

В случае указания в заявке коррелирующих и(или) агрегирующих показателей, должны указываться показатели, удовлетворяющие потребностям заказчика, и соответствующие требованиям достоверности о существовании товара с указанными показателями.

Наименования показателей изменению не подлежат.  Наименование показателя отделено от требований к значениям показателей знаком «:», в случае отсутствия в предложении знака «:», предложение изменению не подлежит и приводится в заявке без изменений - неизменяемый показатель.

В случае, если наименование показателя содержит одновременно несколько однотипных показателей, таких как например «температура применения и хранения», «толщина покрытия минимальная и максимальная», то конкретные показателя необходимо указать для каждого показателя.

В случае, если требование к значению показателя установлено в виде, например: «Размер: не менее 3 мм х 5 мм» и т.п., то требование «не менее» относится только к числовому значений указанному после «не менее», в данном случае это «3 мм», значение «5 мм» является не изменяемым.

Все товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

В соответствии с законом 44-ФЗ при установлении требований к конкретным показателем заказчиком использованы стандартные показатели, влияющие на качество работ. При установлении технических характеристик товара используются термины, соответствующие действующим в РФ нормам и правилам. В случае использования импортного товара участник имеет право указывать аналогичные показатели в соответствующем иностранном стандарте на данный вид продукции, если их значения не противоречат установленным заказчиком а сам товар официально поставляется и разрешен для использования на территории РФ.

Потребительские свойства товаров, значения которых не нормируются ГОСТ, но при этом влияют на качество, расход, возможности использования товаров установлены заказчиком на основе мониторинга рынка. Наименования показателей приняты в соответствии с общепринятой терминологией, используемой в документации производителями товаров, использованной для мониторинга рынка используемых товаров либо в соответствии с ГОСТ «Система показателей качества продукции» для всех видов товаров, используемых в закупке.

В тех случаях, когда Заказчик устанавливает строгое требования о соответствии   объекта закупки на этапе размещения заказа техническим стандартам РФ и заранее информирует  участника о таком соответствии путем прямого указания на  стандарт, то такие товары должны удовлетворять установленным нормативам и требованиям заказчика, в том числе  в части    показателей качества материала изготовления, или комплектующих,  или иных составляющих и элементов, если таковые  влияют на качественные, эксплуатационные, технические и  функциональные показатели объекта закупки, и технический стандарт содержит прямое указание на   такую зависимость. Учитывая, что технические стандарты  РФ устанавливают минимальные требования к характеристикам товара, при не соблюдении которых товар бракуется, по некоторым показателям Заказчиком, ввиду собственных потребностей, установлены более высокие требования к характеристикам товара. При заполнении заявки просим обращать на это внимание, товары должны удовлетворять установленным нормативам и требованиям заказчика.

Все функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, указанные в техническом задании настоящей документации, обязательны для предоставления в первой части заявки в соответствии с вышеуказанными требованиями (инструкцией по заполнению заявки).

При описании предлагаемого к поставке товара или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг, являющихся предметом контракта (гражданско-правового договора), участник закупки указывает значения показателей, которые в соответствии с техническим заданием не подлежат изменению, и конкретные (точные) значения показателей, для которых указаны минимальные и (или) максимальные значения, значения, выраженные диапазоном.

В случае установления в аукционной документации требований о соответствии товара государственному стандарту (государственным стандартам), все использованные государственным заказчиком показатели товаров соответствуют указанным государственным стандартам и/или не противоречат им.

В связи с тем, что государственные стандарты устанавливают минимально необходимые требования к характеристикам товаров (их эксплyатационным характеристикам), выраженным в требованиях к значениям показателей государственным заказчиком установлены требования к значениям показателей, соответствующие установленным государственными стандартами, но отличающиеся от минимально установленных в сторону повышения их качественных и эксплуатационных характеристик. Данное требование обусловлено необходимостью получения товаров, соответствующих государственным стандартам, но имеющих более высокие качественные и эксплуатационные характеристики, чем минимально возможные, установленные государственными стандартами, а также индивидуальными особенностями и условиями их эксплуатации.

В случае предложения участником закупки товара (товаров), значения показателей которого (которых) соответствуют требованиям, установленным аукционной документацией, данный товар будет полностью соответствовать требованиям, установленным соответствующим (соответствующими) государственным стандартом (государственными стандартами).

Руководствуясь положениями законодательства РФ о техническом регулировании, а именно: положениями главы 4 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" Заказчиком в отношении ряда товаров не подлежащих обязательному подтверждению соответствия, в документации о закупке могут быть установлены требования к химическому составу и (или) компонентам товара, и (или) показателям технологии производства, испытаниям товара, и (или) показателям, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства. В указанном случае, участник закупки в составе первой части заявки должен указать сведения о значениях таких показателей в соответствии с положениями нормативно-технической документации на данный вид товара. Указанные сведения будут использованы Заказчиком при контроле качества выполнения работ с использованием таких товаров, а также в случае поставки товара не надлежащего качества для защиты своих интересов в суде. При этом, в качестве источника информации о конкретных значениях таких показателей участник закупки может использовать сведений находящиеся на сайте производителей таких товаров, паспортов, технической документации, маркировки товаров и т.п.

6.2. Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок, предусмотренных документацией о таком аукционе.

6.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

6.4. Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

6.5. Заявка на участие в аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

6.6. Инструкция по заполнению второй части заявки:

Вторая часть заявки выполняется на русском языке в электронной форме, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной подписью лица, действующего от имени участника закупки в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

7. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе

7.1. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.

7.2. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

7.3. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

7.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе.

7.5. Дата начала предоставления разъяснений документации об аукционе со дня публикации.

7.6. Дата окончания предоставления разъяснений документации об аукционе 05.04.2019 года.

7.7. Запросы, поступившие позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

8. Требования к участникам закупки

8.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с частью 1 и частью 1.1. статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ:

1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7) Участник закупки не является офшорной компанией.

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

9. Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона

9.1. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с п. 9.2. настоящей документации об аукционе.

9.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более Контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов Контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из Контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить Контракт.

9.3. Информация предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

9.4. Обеспечение, указанное в п. 9.2. настоящей документации, предоставляется участником закупки, с которым заключается Контракт, до его заключения. Участник аукциона, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения Контракта оформляется протоколом, который размещается в ЕИС (на официальном сайте) и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

9.5. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения Контракта на участника аукциона, с которым в соответствии с положениями Федерального закона N 44-ФЗ, заключается Контракт, требования части 10 настоящей документации распространяются в полном объеме.

10. Рассмотрение аукционной комиссией заявок участников электронного аукциона и основания отклонения таких заявок

10.1. Аукционная комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 1 ст. 67 Федерального закона N 44-ФЗ.

10.1.1. Участник аукциона не допускается к участию в аукционе в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной подп. 5.2 п. 5 документации об электронном аукционе, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной подп. 5.2 п. 5 документации об электронном аукционе, требованиям документации об аукционе.

10.2. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 1 ст. 69 Федерального закона N 44-ФЗ.

10.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частью 5 статьи 66 Федерального закона N 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1. и 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ, п. 9 документации об электронном аукционе.

11. Сведения о возможности заказчика изменить условия контракта

Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в ходе исполнения контракта в следующих случаях:

11.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

11.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

11.3. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником аукциона вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

11.4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

11.5. В случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного контракта, заказчик должен обеспечить согласование новых условий контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количества товара, предусмотренного контрактом.

Раздел II. Описание объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории у дома №9 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

1. Место выполнения работ: Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Гостицы, дворовая территория дома № 9.

2. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у дома №9 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

3. Начальная (максимальная) сумма контракта в руб. 5712200 (Пять миллионов семьсот двенадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

4. Источник финансирования: Федеральный бюджет, бюджет Ленинградской области, бюджет Гостицкого сельского поселения.

5. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 01 августа 2019 года.

6. Объем работ. Работы выполняются в соответствии со сметной документацией и  данным ТЗ

7. Требования, предъявляемые к выполняемым работам: Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у дома №9 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» необходимо производить в соответствии с действующими инструкциями, СНиП, нормами и стандартами, техническим заданием, применять материалы соответствующие действующим ГОСТ и техническим условиям.

Подрядчик выполняет все работы в соответствии с техническим заданием и локальной сметой в сроки, предусмотренные контрактом.

8. Ведомость объема работ.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Земляные работы |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,431442 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,47938 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т | 81,4946 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т | 814,946 |
| Раздел 2. Площадки и дорожки из отсева, S = 110 м2 и S = 390 м2 |
| 5 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 5 |
| 6 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 | 0,125 |
| 7 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0,515 |
| 8 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит» | 10 м2 | 51,5 |
| 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 1 |
| 10 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 115 |
| 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,5 |
| 12 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 63 |
| 13 | Устройство оснований толщиной 15 см (10 см) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (крошка гранитная — отсев)_x000D_ (Общ. толщ. 10 см) | 1000 м2 | 0,5 |
| 14 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 | 1000 м2 | -0,5 |
| 15 | Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) | м3 | 63 |
| Раздел 3. Устройство тротуарной плитки, S = 320 м2 |
| 16 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 3,2 |
| 17 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 | 0,08 |
| 18 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0,3296 |
| 19 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит» | 10 м2 | 32,96 |
| 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,64 |
| 21 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 73,6 |
| 22 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,32 |
| 23 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 40,32 |
| 24 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцементной смеси | 100 м3 | 0,16 |
| 25 | Смесь пескоцементная | м3 | 19,2 |
| 26 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: до 55 шт. | 10 м2 | 32 |
| 27 | Плитка тротуарная, толщина 60 мм | м2 | 326,399663 |
| Доставка инертных материалов по разделам:2,3,4 |
| 28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 130 км I класс груза | 1 т | 607,79856 |
| Раздел 4. Устройство бортового камня, L = 729 м.п. |
| 29 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,2916 |
| 30 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 36,7416 |
| 31 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 7,29 |
| 32 | Камни бортовые: БР 100.20.8 | шт. | 729 |
| Раздел 5. Озеленение, S = 370 м2 |
| 33 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 3,7 |
| 34 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 3,7 |
| Раздел 6. Освещение, в т.ч. ПНР |
| 35 | Демонтаж светильников | 1 светильник | 2 |
| 36 | Демонтаж - Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 1 шт. | 2 |
| 37 | Демонтаж опор | 1 опора | 2 |
| 38 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 2 |
| 39 | Установка опор, в т.ч. бурение котлованов, устройство оснований, закладных и монтаж заземляющего устройства | 1 опора | 2 |
| 40 | Закладная деталь 3Ф-30/4/К300-2,0-б | шт. | 2 |
| 41 | Уголок 50х50х5 | м.п. | 3 |
| 42 | Полоса 4х40 | м.п. | 2 |
| 43 | Опора наружного освещения | шт. | 2 |
| 44 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП): с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,095 |
| 45 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16 | 1000 м | 0,095 |
| 46 | Комплект для проводов СИП: крюк- 3 шт., лента - 6 м, скрепа - 6 шт., зажимы - 3 шт. | к-т | 1 |
| 47 | Монтаж - Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические | 1 шт. | 2 |
| 48 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников | шт. | 2 |
| 49 | Установка светильников, в т.ч. разводка проводов и подключение | 1 светильник | 4 |
| 50 | Уличный светодиодный уличный в комплекте,_x000D_ в т.ч.: светильник - 4 шт., клемма- 12 шт., прокол - 14 шт. | шт. | 4 |
| 51 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м.п. | 20 |
| Раздел 7. Ограждение |
| 52 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0,82 |
| 53 | Ограждение газонное пешеходное высотой 0,5 м в комплекте | м.п. | 82 |
| 54 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 3,315771 |
| 55 | Детали закладные весом до 1 килограмма | т | 0,5248 |
| Раздел 8. Малые архитектурные формы, в т.ч. доставка на объект, сборка и монтаж |
| 56 | Т-115(тренажер) | шт. | 1 |
| 57 | Т-114(тренажер) | шт. | 1 |
| 58 | Т-112/2(тренажер) | шт. | 1 |
| 59 | Т-1189Тренажер) | шт. | 1 |
| 60 | Т-121(тренажер) | шт. | 1 |
| 61 | Т-113(тренажер) | шт. | 1 |
| 62 | С-152/1(скамья) | шт. | 1 |
| 63 | С-78(скамья) | шт. | 5 |
| 64 | С-19/1(скамья) | шт. | 4 |
| 65 | У-25(урна) | шт. | 14 |
| 66 | В-14/3(вазон) | шт. | 4 |
| 67 | В-18/5(вазон) | шт. | 1 |
| 68 | Доставка на объект, сборка и монтаж | усл. | 1 |

Качество выполняемых работ и применяемых материалов должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, а также должно соответствовать приложению к Техническому заданию «Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, использующихся при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

9.Общие требования к выполнению работ

Срок выполнения работ –  с момента заключения контракта по 01 августа 2019 года.

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ согласно условиям контракта и настоящего технического задания, при невыполнении данного условия, заказчик вправе применять штрафные санкции по отношению к подрядчику. Размер штрафных санкций указан в проекте контракта.

Выполнять работы в установленные сроки, надлежащего качества.

Частичное выполнение работ не допускается.

В случае, выполнения работ с отступлениями от условий Контракта, ухудшившим результат работы или иными недостатками, Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в разумные (оговоренные Сторонами) сроки.

До момента начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику утвержденные исполнительные сметы с учетом поправочного коэффициента в зависимости от выигранной суммы аукциона.

Заказчик производит контроль качества выполненных работ в течение всего периода проведения работ. Акты на скрытые работы подписываются после их приемки, по мере выполнения Подрядчиком и письменном уведомлении Заказчика. Подписание акта о приемке выполненных работ производится после принятия качества выполненных

Производство работ и организационно технологическая схема производства работ определяются подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при производстве каждого вида работ, в полном соответствии условиям контракта. Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам и нормам законодательства Российской Федерации. Подрядчик обязан соблюдать технологию выполнения работ, регламентированную нормативными документами.

Необходимым условием выполнения работ является предоставление заказчику сертификатов качества и паспортов на применяемые материалы и оборудование. Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в техническом задании, сметной документации и прочих приложениях к контракту. В случае, если в настоящем техническом задании имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в настоящем техническом задании.

Производство работ должно выполняться с надлежащим геодезическим сопровождением объекта.

Все используемые материалы и изделия должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество.

Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами подрядчика.

Подрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя заказчика к объекту по первому требованию Заказчика.

До начала выполнения работ подрядчик обязан:

- оформить разрешение на производство земляных работ, согласовать проведение земляных работ с эксплуатационными службами, объекты которых находятся на территории благоустройства;

- предоставить (по запросу заказчика):

- общий журнал работ;

- технологические карты;

- сертификаты о поверке геодезических приборов и измерительного оборудования используемых на объекте;

- график производства работ.

Заказчик передает объект подрядчику согласно акта передачи объекта в работу.

Подрядчик в период проведения работ несет полную ответственность за обеспечение безопасности в границах передаваемого объекта.

Подрядчик обязан предоставить заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ на объекте с указанием предоставляемых ему полномочий, которые должны включать право подписания и согласования журнала производства работ и актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика в случае, когда он не был проинформирован об этом или информирован с опозданием, подрядчик обязан по требованию заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, по указанию заказчика, а затем восстановить за свой счет. Заказчик вправе не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами.

В случае если производятся работы, контроль качества которых невозможен после проведения последующих работ, подрядчик приступает к выполнению последующих работ, только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

Подрядчик возмещает ущерб, причиненный заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ, в случае установления прямой вины Подрядчика.

В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ по контракту, подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

Подрядчик информирует заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, установленные с заказчиком.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, подрядчик обязан немедленно поставить в известность заказчика.

10. Требования к газонному ограждению

Ограждение должно быть выполнено в едином размере, качестве, дизайне.

Полимерная окраска, в комплекте безопасная заглушка, цвет черный.

Поставляемые используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.

При нанесении грунтовки проводится обязательная подготовка поверхности, путем проведения зачистки металла с использованием зачистных кругов, наждачной бумаги. Обязательно проводится зачистка швов конструкции. Недопустимы никакие загрязнения очищенной поверхности (смазки, масла, жиры, растворители, пыль, грязь, краски, кислоты, щелочи, вода). Обезжиривание после очистки производится специальным растворителем. Грунтовка должна быть выполнена в два слоя.

В случае если электросварка конструкции производится после нанесения первого слоя грунта, монтажные (сварочные) швы конструкции подлежат обязательной обработке и дополнительно покрываются грунтом.

11. Требования к безопасности выполнения работ по охране труда

Во время выполнения работ подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой со светоотражающими вставками, другими необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ.

Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации.

12. Хранение и вывоз материалов от разборки элементов благоустройства и вывоз мусора

Снятый слой существующего покрытия, ограждения, бетонные плиты и т. д. подлежат утилизации.

Разработанный грунт вывозится по согласованию с Заказчиком.

Вывоз и размещение на полигоне строительного мусора должно подтверждаться Договором и справкой об утилизации отходов.

Подрядчик отвечает за своевременный вывоз мусора с объекта.

Подрядчик отвечает за санитарное содержание объекта до момента сдачи приемочной комиссии.

13 .Порядок сдачи и приемки результатов работ

Проверка работ, выполняемых подрядчиком, производится заказчиком на протяжении всего срока действия контракта и включает мероприятия по подготовке подрядчика к производству работ, мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, мероприятия по завершении работ. Мероприятия проводятся заказчиком путем изучения документации подрядчика, обследований и проверок объемов, выполнения технологии и качества работ.

После завершения выполнения полного объема работ, предусмотренных контрактом, подрядчик письменно уведомляет заказчика о факте завершения работ.

Выполненные работы принимаются комиссией из числа представителей Заказчика в присутствии Подрядчика.

Приемка работ оформляется актом приемки законченных работ.

Отчетной документацией, подтверждающей выполнение указанных в настоящем техническом задании видов работ, являются:

- гарантийный паспорт на законченные работы  - 1 экз.;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – 2экз.;

- справка о стоимости выполненных работ КС-3 – 2 экз.;

- журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7);

- акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций в соответствии с РД-11-02-2006 - 2экз.;

- акты приема-передачи;

- сертификаты качества, паспорта на строительные материалы и оборудование;

- паспорта на поставляемое оборудование.

Непредставление полного комплекта отчетной документации является основанием для отказа заказчика от принятия результатов выполненных работ.

14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантийный срок на выполненные работы считается с даты подписания актов выполненных работ.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком.

Гарантийный срок на все выполненные работы составляет 36 месяцев после полного завершения работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №  КС-2) и  справки о стоимости работ и затрат (форма № КС-3).

В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект для устранения за свой счет возможных дефектов при условии надлежащей эксплуатации.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты результата выполненных работ, то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и дефектов результата выполненных работ и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и дефектов результата выполненных работ.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков и дефектов выполненных работ Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по работе которых при установлении вины подрядчика предъявляются ему в полном объеме.

Раздел III. Проект муниципального контракта

##### Проект

##### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______________

дер. Гостицы							          	«___»  _________ 2019 года

Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация Гостицкого сельского поселения), именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в лице главы администрации Лебедева Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № _________________________ от ___________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовой территории у дома №9 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее — Работы), в соответствии с Приложением № 1 (Техническое задание), Приложением №2 (Локальная смета), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 01 августа 2019 года..

1.4. Место выполнения работ:  Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Гостицы, дворовая территория дома № 9.

1.5. ИКЗ  193471300808847070100100040014299244

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Цена настоящего Контракта составляет: __________________________________ рублей, в т.ч. НДС 20%- _____________________ рублей (без НДС).

В том числе:

Средства субсидий из федерального бюджета __________ (______) рублей _ копеек, в том числе НДС 20% _____ (________) рублей _ копеек (без НДС)..

Средства субсидий из областного бюджета Ленинградской области ______ (______) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% ______ (______) рублей __ копеек (без НДС)..

Средства бюджета Гостицкого сельского поселения ________ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% _________ (_______) рублей __ копеек (без НДС)..

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей.

Цена Контракта включает в себя стоимость товара, упаковки, доставки, погрузо-разгрузочных, установочных работ и другие обязательные платежи, затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.2. Источник финансирования – Федеральный бюджет, бюджет Ленинградской области, бюджет Гостицкого сельского поселения.

2.3. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.4. Оплата по контракту производится Заказчиком, единовременно по безналичному расчёту, в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

В случае изменения расчётного счёта Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в контракте счёт Подрядчика, несет Подрядчик.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 13 настоящего Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

2.6. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком

2.7. Заказчик не несёт ответственности перед Подрядчиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.

- 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- Заказчик, на время выполнения работ по настоящему контракту, назначает своего представителя для разрешения всех возникающих вопросов.

- 3.1. ЗАКАЗЧИК обязан:

- 3.1.1. Осуществлять контроль за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ.

- 3.1.2. Принимать выполненные работы и производить их оплату, согласно раздела 4 настоящего контракта.

- 3.2. ПОДРЯДЧИК обязан:

- 3.2.1.Надлежащим образом выполнять работы своевременно, качественно и в полном объёме в соответствии с условиями настоящего контракта.

- 3.2.2. Предъявлять Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента выполнения работ акты сдачи-приёмки выполненных работ.

- 3.2.3. Предоставить сведения об ответственном представителе Подрядчика для участия в приёмке объёмов и качества выполненных работ.

- 3.2.4. Предоставлять сведения Заказчику в случае невозможности выполнения работ при обстоятельствах указанных в пункте 8 настоящего контракта.

- 3.2.5. Выполнять работы в соответствии с условиями настоящего контракта

- 3.2.6. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли во время проведения работ, противопожарные мероприятия и общий порядок на объектах.

- 3.2.7. В  минимально возможный срок и за собственный счёт устранять недостатки по замечаниям Заказчика, а также надзорных органов.

- 3.3. Заказчик вправе:

- 3.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

- 3.3.2. Осуществлять контроль за объёмом и сроками выполнения работ.

- 3.3.3. Требовать от Подрядчика в установленные настоящим контрактом сроки предоставления результатов работ.

- 3.3.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- 3.4. Подрядчик вправе:

- 3.4.1. Требовать полной оплаты по настоящему контракту в случае полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему контракту.

- 3.5. В случае существенных нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, Заказчик расторгает настоящий контракт в установленном законом порядке и направляет информацию о Подрядчике, как о ненадлежащем поставщике в Федеральную антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Приёмка выполненных работ по муниципальному контракту осуществляется Заказчиком по их окончании путём проверки документации, связанной с выполнением работ по муниципальному контракту и оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента передачи акта сдачи-приёмки выполненных работ.

4.2. Результаты приемки выполненных работ отражаются в актах сдачи-приемки выполненных работ. Акты сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 предоставляются Заказчику по окончании работ.

4.3. Приемка выполненных работ по настоящему контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем контракте, осуществляется представителями Заказчика на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.4. По окончании работ Подрядчик обязан представить техническую документацию, финансовые документы (счет-фактура, счет), подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока выполнения работ по настоящему контракту.

4.5. Для проверки выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям настоящего контракта Заказчик проводит экспертизу. По результатам экспертизы составляется документ о проведенной экспертизе.

4.6. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований настоящего контракта, в документе о проведенной экспертизе отражаются выявленные нарушения.

4.7. В случае выявленных нарушений, препятствующих приемке выполненных работ, допущенных Подрядчиком,  Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием недостатков, предложений об устранении таких нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.8. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при выполнении работ, осуществляется в срок, установленный Заказчиком, и за счет Подрядчика.

4.9. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается после устранения замечаний, указанных в документе о проведенной экспертизы.

4.10. В случае, если по результатам экспертизы не установлены нарушения требований настоящего контракта, в документе о проведенной экспертизе отражаются факты о надлежащем выполнении работ. В таком случае акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается после подписания документов о проведенной экспертизе.

4.11. Датой  выполнения работ по настоящему контракту считается день подписания Сторонами (их представителями - уполномоченными на то лицами) акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.12. Подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки выполненных работ является основанием для выставления Подрядчиком счета Заказчику на оплату результата выполненных работ.

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и недоделок в течение всего срока действия настоящего контракта на весь объём произведённых работ.

5.2. Контроль за качеством работ производится одновременно с проведением контроля за соблюдением своевременности и сроков выполнения работ по настоящему контракту. Контроль за качеством работ производится Заказчиком в ходе плановых и внеплановых.

5.2. Заказчик в момент приема выполненных Работ производит (самостоятельно или с привлечением экспертной организации) экспертизу выполненных Работ с целью определения соответствия выполненных Работ, техническому заданию и локальной смете.

5.3. Качество выполненных Работ гарантируется Подрядчиком.

5.4. Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается с момента подписания товарно-транспортных накладных и акта выполненных работ:  _________________.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ и контрактом.

6.2. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 12 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила).

6.3. Неустойка (пени, штраф) по настоящему контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

6.4. Ответственность Заказчика:

6.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ______ рублей __ копеек.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.5. Ответственность Подрядчика:

6.5.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)

6.5.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически выполненных Подрядчиком.

6.5.3.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ____ от цены контракта (этапа).

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемого в следующем порядке:

а)10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 мл. рублей.

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

В случае если настоящий контракт заключен по результатам определения Подрядчика в соответствии с п.1 ч.1 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ, то за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

В случае если настоящий контракт будет заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, то за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемого в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ____ (___) руб. __ коп.

Размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. Рублей

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненных Работ до их передачи в установленном законом порядке Заказчику - несет Подрядчик.

6.9. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении электронного аукциона, что составляет 285610 (Двести восемьдесят пять тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек.

Если Подрядчиком, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере 1,5 раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность Подрядчика на дату подачи заявки в соответствии со ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.2. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 3).

8.3. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к банковским гарантиям ФЗ № 44-ФЗ и Гражданским кодексом РФ.

8.4. Денежные средства, перечисленные Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, находятся на счете Заказчика в течение срока действия Контракта.

Возврат денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику, осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления письменного обращения Подрядчика к Заказчику.

8.5. В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта по каким-либо причинам перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях, установленных Документацией об аукционе в электронной форме.

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Заказчик имеет право удержать сумму обеспечения исполнения Контракта в бесспорном порядке, предоставленного в соответствии с настоящим Контрактом.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их отправления.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

9.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.2. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. Настоящий контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

-в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.4. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Подрядчиком Заказчику.

10.5. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

10.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

10.7. Изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированнные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

11.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменном форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированным лицами, работниками или посредниками.

11.4. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств, а в части осуществления окончательных расчётов между Сторонами по настоящему Контракту не позднее 31 декабря 2019 года.

12.2. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с настоящим Контрактом, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу.

12.3. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа.

12.4. Приложение к настоящему контракту

- Приложение № 1 - Техническое задание

- Приложение № 2 - Локальная смета

- Приложение №3 - Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта

- Приложение №4 - Акт приема-передачи объекта (форма)

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области Юридический адрес: 188576 Ленинградская область, Сланцевский район, Гостицы д. 2а. Банковские реквизиты: УФК по Ленинградской области (Комитет финансов л/с 02453164750, Администрация Гостицкого сельского поселения л/с 401000000118) Р/счет 40204810300000001605 Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ИНН 4713008088 КПП 470701001 ОКПО 04184793 ОКТМО 41642424 Адрес электронной почты: adm-gostici@yandex.ru Тел. 64-649, факс 64-649 Заказчик: Глава администрации муниципального образования____________ / В.Ф. Лебедев / | Подрядчик: _____________________/____________/ |
| --- | --- |

Приложение №1 к муниципальному контракту

№ ____________________ от _________2019 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории у дома №9 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

1. Место выполнения работ: Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Гостицы, дворовая территория дома № 9.

2. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у дома №9 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

3. Начальная (максимальная) сумма контракта в руб. 5712200 (Пять миллионов семьсот двенадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

4. Источник финансирования: Федеральный бюджет, бюджет Ленинградской области, бюджет Гостицкого сельского поселения.

5. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 01 августа 2019 года.

6. Объем работ. Работы выполняются в соответствии со сметной документацией и  данным ТЗ

7. Требования, предъявляемые к выполняемым работам: Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у дома №9 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» необходимо производить в соответствии с действующими инструкциями, СНиП, нормами и стандартами, техническим заданием, применять материалы соответствующие действующим ГОСТ и техническим условиям.

Подрядчик выполняет все работы в соответствии с техническим заданием и локальной сметой в сроки, предусмотренные контрактом.

8. Ведомость объема работ.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Земляные работы |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,431442 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,47938 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т | 81,4946 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т | 814,946 |
| Раздел 2. Площадки и дорожки из отсева, S = 110 м2 и S = 390 м2 |
| 5 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 5 |
| 6 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 | 0,125 |
| 7 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0,515 |
| 8 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит» | 10 м2 | 51,5 |
| 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 1 |
| 10 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 115 |
| 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,5 |
| 12 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 63 |
| 13 | Устройство оснований толщиной 15 см (10 см) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (крошка гранитная — отсев)_x000D_ (Общ. толщ. 10 см) | 1000 м2 | 0,5 |
| 14 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 | 1000 м2 | -0,5 |
| 15 | Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) | м3 | 63 |
| Раздел 3. Устройство тротуарной плитки, S = 320 м2 |
| 16 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 3,2 |
| 17 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 | 0,08 |
| 18 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0,3296 |
| 19 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит» | 10 м2 | 32,96 |
| 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,64 |
| 21 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 73,6 |
| 22 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,32 |
| 23 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 40,32 |
| 24 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцементной смеси | 100 м3 | 0,16 |
| 25 | Смесь пескоцементная | м3 | 19,2 |
| 26 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: до 55 шт. | 10 м2 | 32 |
| 27 | Плитка тротуарная, толщина 60 мм | м2 | 326,399663 |
| Доставка инертных материалов по разделам:2,3,4 |
| 28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 130 км I класс груза | 1 т | 607,79856 |
| Раздел 4. Устройство бортового камня, L = 729 м.п. |
| 29 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,2916 |
| 30 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 36,7416 |
| 31 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 7,29 |
| 32 | Камни бортовые: БР 100.20.8 | шт. | 729 |
| Раздел 5. Озеленение, S = 370 м2 |
| 33 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 3,7 |
| 34 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 3,7 |
| Раздел 6. Освещение, в т.ч. ПНР |
| 35 | Демонтаж светильников | 1 светильник | 2 |
| 36 | Демонтаж - Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 1 шт. | 2 |
| 37 | Демонтаж опор | 1 опора | 2 |
| 38 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 2 |
| 39 | Установка опор, в т.ч. бурение котлованов, устройство оснований, закладных и монтаж заземляющего устройства | 1 опора | 2 |
| 40 | Закладная деталь 3Ф-30/4/К300-2,0-б | шт. | 2 |
| 41 | Уголок 50х50х5 | м.п. | 3 |
| 42 | Полоса 4х40 | м.п. | 2 |
| 43 | Опора наружного освещения | шт. | 2 |
| 44 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП): с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,095 |
| 45 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16 | 1000 м | 0,095 |
| 46 | Комплект для проводов СИП: крюк- 3 шт., лента - 6 м, скрепа - 6 шт., зажимы - 3 шт. | к-т | 1 |
| 47 | Монтаж - Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические | 1 шт. | 2 |
| 48 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников | шт. | 2 |
| 49 | Установка светильников, в т.ч. разводка проводов и подключение | 1 светильник | 4 |
| 50 | Уличный светодиодный уличный в комплекте,_x000D_ в т.ч.: светильник - 4 шт., клемма- 12 шт., прокол - 14 шт. | шт. | 4 |
| 51 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м.п. | 20 |
| Раздел 7. Ограждение |
| 52 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0,82 |
| 53 | Ограждение газонное пешеходное высотой 0,5 м в комплекте | м.п. | 82 |
| 54 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 3,315771 |
| 55 | Детали закладные весом до 1 килограмма | т | 0,5248 |
| Раздел 8. Малые архитектурные формы, в т.ч. доставка на объект, сборка и монтаж |
| 56 | Т-115(тренажер) | шт. | 1 |
| 57 | Т-114(тренажер) | шт. | 1 |
| 58 | Т-112/2(тренажер) | шт. | 1 |
| 59 | Т-1189Тренажер) | шт. | 1 |
| 60 | Т-121(тренажер) | шт. | 1 |
| 61 | Т-113(тренажер) | шт. | 1 |
| 62 | С-152/1(скамья) | шт. | 1 |
| 63 | С-78(скамья) | шт. | 5 |
| 64 | С-19/1(скамья) | шт. | 4 |
| 65 | У-25(урна) | шт. | 14 |
| 66 | В-14/3(вазон) | шт. | 4 |
| 67 | В-18/5(вазон) | шт. | 1 |
| 68 | Доставка на объект, сборка и монтаж | усл. | 1 |

Качество выполняемых работ и применяемых материалов должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, а также должно соответствовать приложению к Техническому заданию «Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, использующихся при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

9.Общие требования к выполнению работ

Срок выполнения работ –  с момента заключения контракта по 01 августа 2019 года.

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ согласно условиям контракта и настоящего технического задания, при невыполнении данного условия, заказчик вправе применять штрафные санкции по отношению к подрядчику. Размер штрафных санкций указан в проекте контракта.

Выполнять работы в установленные сроки, надлежащего качества.

Частичное выполнение работ не допускается.

В случае, выполнения работ с отступлениями от условий Контракта, ухудшившим результат работы или иными недостатками, Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в разумные (оговоренные Сторонами) сроки.

До момента начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику утвержденные исполнительные сметы с учетом поправочного коэффициента в зависимости от выигранной суммы аукциона.

Заказчик производит контроль качества выполненных работ в течение всего периода проведения работ. Акты на скрытые работы подписываются после их приемки, по мере выполнения Подрядчиком и письменном уведомлении Заказчика. Подписание акта о приемке выполненных работ производится после принятия качества выполненных

Производство работ и организационно технологическая схема производства работ определяются подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при производстве каждого вида работ, в полном соответствии условиям контракта. Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам и нормам законодательства Российской Федерации. Подрядчик обязан соблюдать технологию выполнения работ, регламентированную нормативными документами.

Необходимым условием выполнения работ является предоставление заказчику сертификатов качества и паспортов на применяемые материалы и оборудование. Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в техническом задании, сметной документации и прочих приложениях к контракту. В случае, если в настоящем техническом задании имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в настоящем техническом задании.

Производство работ должно выполняться с надлежащим геодезическим сопровождением объекта.

Все используемые материалы и изделия должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество.

Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами подрядчика.

Подрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя заказчика к объекту по первому требованию Заказчика.

До начала выполнения работ подрядчик обязан:

- оформить разрешение на производство земляных работ, согласовать проведение земляных работ с эксплуатационными службами, объекты которых находятся на территории благоустройства;

- предоставить (по запросу заказчика):

- общий журнал работ;

- технологические карты;

- сертификаты о поверке геодезических приборов и измерительного оборудования используемых на объекте;

- график производства работ.

Заказчик передает объект подрядчику согласно акта передачи объекта в работу.

Подрядчик в период проведения работ несет полную ответственность за обеспечение безопасности в границах передаваемого объекта.

Подрядчик обязан предоставить заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ на объекте с указанием предоставляемых ему полномочий, которые должны включать право подписания и согласования журнала производства работ и актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика в случае, когда он не был проинформирован об этом или информирован с опозданием, подрядчик обязан по требованию заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, по указанию заказчика, а затем восстановить за свой счет. Заказчик вправе не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами.

В случае если производятся работы, контроль качества которых невозможен после проведения последующих работ, подрядчик приступает к выполнению последующих работ, только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

Подрядчик возмещает ущерб, причиненный заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ, в случае установления прямой вины Подрядчика.

В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ по контракту, подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

Подрядчик информирует заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, установленные с заказчиком.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, подрядчик обязан немедленно поставить в известность заказчика.

10. Требования к газонному ограждению

Ограждение должно быть выполнено в едином размере, качестве, дизайне.

Полимерная окраска, в комплекте безопасная заглушка, цвет черный.

Поставляемые используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.

При нанесении грунтовки проводится обязательная подготовка поверхности, путем проведения зачистки металла с использованием зачистных кругов, наждачной бумаги. Обязательно проводится зачистка швов конструкции. Недопустимы никакие загрязнения очищенной поверхности (смазки, масла, жиры, растворители, пыль, грязь, краски, кислоты, щелочи, вода). Обезжиривание после очистки производится специальным растворителем. Грунтовка должна быть выполнена в два слоя.

В случае если электросварка конструкции производится после нанесения первого слоя грунта, монтажные (сварочные) швы конструкции подлежат обязательной обработке и дополнительно покрываются грунтом.

11. Требования к безопасности выполнения работ по охране труда

Во время выполнения работ подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой со светоотражающими вставками, другими необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ.

Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации.

12. Хранение и вывоз материалов от разборки элементов благоустройства и вывоз мусора

Снятый слой существующего покрытия, ограждения, бетонные плиты и т. д. подлежат утилизации.

Разработанный грунт вывозится по согласованию с Заказчиком.

Вывоз и размещение на полигоне строительного мусора должно подтверждаться Договором и справкой об утилизации отходов.

Подрядчик отвечает за своевременный вывоз мусора с объекта.

Подрядчик отвечает за санитарное содержание объекта до момента сдачи приемочной комиссии.

13 .Порядок сдачи и приемки результатов работ

Проверка работ, выполняемых подрядчиком, производится заказчиком на протяжении всего срока действия контракта и включает мероприятия по подготовке подрядчика к производству работ, мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, мероприятия по завершении работ. Мероприятия проводятся заказчиком путем изучения документации подрядчика, обследований и проверок объемов, выполнения технологии и качества работ.

После завершения выполнения полного объема работ, предусмотренных контрактом, подрядчик письменно уведомляет заказчика о факте завершения работ.

Выполненные работы принимаются комиссией из числа представителей Заказчика в присутствии Подрядчика.

Приемка работ оформляется актом приемки законченных работ.

Отчетной документацией, подтверждающей выполнение указанных в настоящем техническом задании видов работ, являются:

- гарантийный паспорт на законченные работы  - 1 экз.;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – 2экз.;

- справка о стоимости выполненных работ КС-3 – 2 экз.;

- журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7);

- акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций в соответствии с РД-11-02-2006 - 2экз.;

- акты приема-передачи;

- сертификаты качества, паспорта на строительные материалы и оборудование;

- паспорта на поставляемое оборудование.

Непредставление полного комплекта отчетной документации является основанием для отказа заказчика от принятия результатов выполненных работ.

14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантийный срок на выполненные работы считается с даты подписания актов выполненных работ.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком.

Гарантийный срок на все выполненные работы составляет 36 месяцев после полного завершения работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №  КС-2) и  справки о стоимости работ и затрат (форма № КС-3).

В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект для устранения за свой счет возможных дефектов при условии надлежащей эксплуатации.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты результата выполненных работ, то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и дефектов результата выполненных работ и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и дефектов результата выполненных работ.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков и дефектов выполненных работ Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по работе которых при установлении вины подрядчика предъявляются ему в полном объеме.

| Заказчик Глава администрации муниципального образования _______________ В.Ф. Лебедев | Подрядчик _______________ |
| --- | --- |

Приложение №2 к муниципальному контракту

№ ____________________ от_________ 2019 года

Локальная смета

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у дома №9 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Приложение № 3 к муниципальному контракту

№ __________________ от _________ 2019 года

Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта

Приложение № 4 к муниципальному контракту

№ _____________________ от _________2019 г.

Форма

АКТ

передачи-приемки объекта для выполнения работ по благоустройству дворовой территории у дома №9 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

дер. Гостицы								                  «____»_________2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители:

от Муниципального заказчика – 							  _____________

должность, фамилия, имя, отчество

от Подрядчика: 					___

должность, фамилия, имя, отчество

произвели осмотр и установили, что передаваемый объект для выполнения работ по благоустройству дворовой территории у дома №9 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

(наименование и местонахождение объекта)

соответствует условиям  контракта и требованиям к техническому заданию;

все вышеперечисленное принимается:

(наименование подрядной организации)

для проведения работ и находится на ответственном хранении на весь срок выполнения работ до сдачи объекта и/или выполненных работ в установленном контрактом порядке.

Со дня подписания Акта Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта и соблюдение на объекте правил пожарной безопасности и техники безопасности при организации и проведении Работ.

| Объект сдал Заказчик: | Объект принял Подрядчик: |
| --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования __________________ / В.Ф. Лебедев / | _______________/ ______________ / |

Раздел IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом согласно ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и приказа № 567 от 02.10.2013 Министерства экономического развития РФ

Локальная смета

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у дома №9 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области

в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________5 712,200 тыс. руб.

Средства на оплату труда __________________________________________________________332,901 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах по состоянию на февраль 2019 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Земляные работы |
| 1 | ТЕР01-01-018-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-018-02 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=6,85; ЗПМ=9,82 НР (7620,05 руб.): 95% от ФОТ СП (4010,56 руб.): 50% от ФОТ | 0,431442 (479,38*0,9) / 1000 | 42 776,06 | 42776,06 12933,14 |  | 18 455,39 |  | 18455,39 5579,90 |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (12.2018) ОЗП=9,82; ЗПМ=9,82 НР (11343,99 руб.): 80% от ФОТ СП (6381 руб.): 45% от ФОТ | 0,47938 (479,38*0,1) / 100 | 22366,62 22366,62 |  |  | 10 722,11 | 10 722,11 |  |  | 154,00 | 73,82 |
| 3 | ТССЦпг-01-01-01-039 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-018-02 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=6,85; ЗПМ=9,82 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 81,4946 Ф3*100*1,7 | 35,55 | 35,55 |  | 2 897,13 |  | 2 897,13 |  |  |  |
| 4 | ТССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-018-02 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=6,85; ЗПМ=9,82 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 814,946 Ф4*1000*1,7+Ф5 | 173,44 | 173,44 |  | 141 344,23 |  | 141 344,23 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Земляные работы | 214 306,58 |  |  |  |  | 97,62 |
| Раздел 2. Площадки и дорожки из отсева, S = 110 м2 и S = 390 м2 |
| 5 | ТЕР47-01-001-01 | Планировка участка: механизированным способом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-001-01 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=9,7; ЗПМ=9,82; МАТ=9,7 НР (477,26 руб.): 115% от ФОТ СП (373,51 руб.): 90% от ФОТ | 5 (110+390) / 100 | 203,51 | 203,51 57,74 |  | 1 017,55 |  | 1017,55 288,70 |  |  |  |
| 6 | ТЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-001-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=7,9; ЗПМ=9,82 НР (712,96 руб.): 95% от ФОТ СП (375,24 руб.): 50% от ФОТ | 0,125 (Ф9*100*0,25) / 1000 | 13 408,75 | 13408,75 4176,54 |  | 1 676,09 |  | 1676,09 522,07 |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-016-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=7,11; ЗПМ=9,82; МАТ=6,69 НР (5542,74 руб.): 142% от ФОТ СП (3708,17 руб.): 95% от ФОТ | 0,515 (Ф9*100*1,03) / 1000 | 8680,12 4547,64 | 4125,79 1088,74 | 6,69 | 4 470,26 | 2 342,03 | 2124,78 560,70 | 3,45 | 30,75 | 15,84 |
| 8 | ТССЦ-101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит» (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0792 (12.2018) МАТ=3,23 | 51,5 (Ф9*100*1,03) / 10 | 462,63 |  | 462,63 | 23 825,45 |  |  | 23 825,45 |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=7,44; ЗПМ=9,82; МАТ=4,09 НР (10872,34 руб.): 142% от ФОТ СП (7273,75 руб.): 95% от ФОТ | 1 (Ф9*100*0,2) / 100 | 19949,78 2346,39 | 17559,22 3167,64 | 44,17 | 19 949,78 | 2 346,39 | 17559,22 3167,64 | 44,17 | 15,72 | 15,72 |
| 10 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 (12.2018) МАТ=6,73 | 115 Ф7*115 | 470,43 |  | 470,43 | 54 099,45 |  |  | 54 099,45 |  |  |
| 11 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=7,6; ЗПМ=9,82; МАТ=4,09 НР (8492,17 руб.): 142% от ФОТ СП (5681,38 руб.): 95% от ФОТ | 0,5 (Ф9*100*0,1) / 100 | 31566,06 3641,55 | 27862,66 4970,29 | 61,85 | 15 783,03 | 1 820,78 | 13931,33 2485,15 | 30,92 | 24,19 | 12,10 |
| 12 | ТССЦ-408-0007 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0007 (12.2018) МАТ=2,36 | 63 Ф8*126 | 622,00 |  | 622,00 | 39 186,00 |  |  | 39 186,00 |  |  |
| 13 | ТЕР27-04-007-01 | Устройство оснований толщиной 15 см (10 см) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (крошка гранитная - отсев)_x000D_ (Общ. толщ. 10 см) (1000 м2) (Замена МР МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-007-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=5,97; ЗПМ=9,82; МАТ=3,54 НР (13843,82 руб.): 142% от ФОТ СП (9261,71 руб.): 95% от ФОТ | 0,5 (Ф9*100) / 1000 | 31109,66 5618,41 | 25491,25 8395,12 |  | 15 554,83 | 2 809,21 | 12745,62 4197,56 |  | 36,96 | 18,48 |
| 14 | ТЕР27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (1000 м2) (Изменение толщины до 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Замена МР МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-007-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=5,88; ЗПМ=9,82; МАТ=3,53 НР (-2739,66 руб.): 142% от ФОТ СП (-1832,87 руб.): 95% от ФОТ | -0,5 -Ф10 | 7 986,51 | 7986,51 2684,3 |  | -3 993,26 |  | -3993,26 -1342,15 |  |  |  |
| 15 | ТССЦ-412-0017 | Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-412-0017 (12.2018) МАТ=8,23 | 63 Ф10*126 | 2 312,38 |  | 2 312,38 | 145 679,94 |  |  | 145 679,94 |  |  |
| Итого по разделу 2 Площадки и дорожки из отсева, S = 110 м2 и S = 390 м2 | 402 011,16 |  |  |  |  | 82,18 |
| Раздел 3. Устройство тротуарной плитки, S = 320 м2 |
| 16 | ТЕР47-01-001-01 | Планировка участка: механизированным способом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-001-01 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=9,7; ЗПМ=9,82; МАТ=9,7 НР (305,44 руб.): 115% от ФОТ СП (239,04 руб.): 90% от ФОТ | 3,2 320 / 100 | 203,51 | 203,51 57,74 |  | 651,23 |  | 651,23 184,77 |  |  |  |
| 17 | ТЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-001-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=7,9; ЗПМ=9,82 НР (456,29 руб.): 95% от ФОТ СП (240,15 руб.): 50% от ФОТ | 0,08 (Ф16*100*0,25) / 1000 | 13 408,75 | 13408,75 4176,54 |  | 1 072,70 |  | 1072,7 334,12 |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-016-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=7,11; ЗПМ=9,82; МАТ=6,69 НР (3547,36 руб.): 142% от ФОТ СП (2373,23 руб.): 95% от ФОТ | 0,3296 (Ф16*100*1,03) / 1000 | 8680,12 4547,64 | 4125,79 1088,74 | 6,69 | 2 860,97 | 1 498,90 | 1359,86 358,85 | 2,21 | 30,75 | 10,14 |
| 19 | ТССЦ-101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит» (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0792 (12.2018) МАТ=3,23 | 32,96 (Ф16*100*1,03) / 10 | 462,63 |  | 462,63 | 15 248,28 |  |  | 15 248,28 |  |  |
| 20 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=7,44; ЗПМ=9,82; МАТ=4,09 НР (6958,3 руб.): 142% от ФОТ СП (4655,2 руб.): 95% от ФОТ | 0,64 (Ф16*100*0,2) / 100 | 19949,78 2346,39 | 17559,22 3167,64 | 44,17 | 12 767,86 | 1 501,69 | 11237,9 2027,29 | 28,27 | 15,72 | 10,06 |
| 21 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 (12.2018) МАТ=6,73 | 73,6 Ф14*115 | 470,43 |  | 470,43 | 34 623,65 |  |  | 34 623,65 |  |  |
| 22 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=7,6; ЗПМ=9,82; МАТ=4,09 НР (5434,98 руб.): 142% от ФОТ СП (3636,08 руб.): 95% от ФОТ | 0,32 (Ф16*100*0,1) / 100 | 31566,06 3641,55 | 27862,66 4970,29 | 61,85 | 10 101,14 | 1 165,30 | 8916,05 1590,49 | 19,79 | 24,19 | 7,74 |
| 23 | ТССЦ-408-0007 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0007 (12.2018) МАТ=2,36 | 40,32 Ф15*126 | 622,00 |  | 622,00 | 25 079,04 |  |  | 25 079,04 |  |  |
| 24 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцементной смеси (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=7,44; ЗПМ=9,82; МАТ=4,09 НР (1739,57 руб.): 142% от ФОТ СП (1163,8 руб.): 95% от ФОТ | 0,16 (Ф16*100*0,05) / 100 | 19949,78 2346,39 | 17559,22 3167,64 | 44,17 | 3 191,96 | 375,42 | 2809,48 506,82 | 7,06 | 15,72 | 2,52 |
| 25 | ТССЦ-407-0028 | Смесь пескоцементная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=7,44; ЗПМ=9,82; МАТ=4,09 | 19,2 Ф18*120 | 2 102,42 |  | 2 102,42 | 40 366,46 |  |  | 40 366,46 |  |  |
| 26 | ТЕР27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: до 55 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=7,44; ЗПМ=9,82; МАТ=4,09 НР (129652,33 руб.): 142% от ФОТ СП (86739,24 руб.): 95% от ФОТ | 32 (Ф16*100) / 10 | 2278,81 2144,88 | 117,85 11,59 | 16,08 | 72 921,92 | 68 636,16 | 3771,2 370,88 | 514,56 | 11,80 | 377,60 |
| 27 | прайс | Плитка тротуарная, толщина 60 мм (м2) МАТ=4110,08/1,2 | 326,399 663 | 3 425,07 |  | 3 425,07 | 1 117 941,69 |  |  | 1 117 941,69 |  |  |
| Доставка инертных материалов по разделам:2,3,4 |
| 28 | ТССЦпг-03-21-01-130 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 130 км I класс груза (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг (02.2019) ЭМ=6,95 | 607,79856 (песок1+песок2)*1,5+(щебень1+щебень2+щебень3+щебень4)*1,6 | 535,15 | 535,15 |  | 325 263,40 |  | 325 263,40 |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Устройство тротуарной плитки, S = 320 м2 | 2 027 173,31 |  |  |  |  | 539,66 |
| Раздел 4. Устройство бортового камня, L = 729 м.п. |
| 29 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=7,6; ЗПМ=9,82; МАТ=4,09 НР (4952,62 руб.): 142% от ФОТ СП (3313,37 руб.): 95% от ФОТ | 0,2916 (729*0,2*0,2) / 100 | 31566,06 3641,55 | 27862,66 4970,29 | 61,85 | 9 204,66 | 1 061,88 | 8124,75 1449,34 | 18,03 | 24,19 | 7,05 |
| 30 | ТССЦ-408-0007 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0007 (12.2018) МАТ=2,36 | 36,7416 Ф2*100*1,26 | 622,00 |  | 622,00 | 22 853,28 |  |  | 22 853,28 |  |  |
| 31 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=7,26; ЗПМ=9,82; МАТ=5,96 НР (166393,04 руб.): 142% от ФОТ СП (111319,29 руб.): 95% от ФОТ | 7,29 (Ф1+Ф13) / 100 | 37025,15 11976,08 | 655,51 163,8 | 24 393,56 | 269 913,34 | 87 305,62 | 4778,67 1194,10 | 177 829,05 | 76,08 | 554,62 |
| 33 | ТССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-8023 (12.2018) МАТ=8,56 | 729 | 170,60 |  | 170,60 | 124 367,40 |  |  | 124 367,40 |  |  |
| Итого по разделу 4 Устройство бортового камня, L = 729 м.п. | 746 460,80 |  |  |  |  | 742,81 |
| Раздел 5. Озеленение, S = 370 м2 |
| 34 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-001-01 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=9,7; ЗПМ=9,82; МАТ=9,7 НР (33288,31 руб.): 115% от ФОТ СП (26051,72 руб.): 90% от ФОТ | 3,7 370 / 100 | 13961,72 5915,57 |  | 8 046,15 | 51 658,36 | 21 887,61 |  | 29 770,75 | 40,00 | 148,00 |
| 35 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-001-01 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=9,7; ЗПМ=9,82; МАТ=9,7 НР (8760,38 руб.): 115% от ФОТ СП (6855,95 руб.): 90% от ФОТ | 3,7 Ф11 | 7128,7 942,92 | 3448,25 564,75 | 2 737,53 | 26 376,19 | 3 488,80 | 12758,53 2089,58 | 10 128,86 | 5,99 | 22,16 |
| Итого по разделу 5 Озеленение, S = 370 м2 | 166 756,65 |  |  |  |  | 225,03 |
| Раздел 6. Освещение, в т.ч. ПНР |
| 36 | ТЕР33-04-014-02 | Демонтаж светильников (1 светильник) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-014-02 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=6,89; ЗПМ=9,82; МАТ=17,42 НР (1037,23 руб.): 105% от ФОТ СП (592,7 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 707,59 264,31 | 443,28 100,43 |  | 1 415,18 | 528,62 | 886,56 200,86 |  | 1,60 | 3,21 |
| 37 | ТЕРм08-02-363-01 | Демонтаж - Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (1 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-363-01 (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=5,64; ЗПМ=9,82; МАТ=3,55 НР (495,78 руб.): 95% от ФОТ СП (339,22 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 443,84 148,86 | 294,98 78,04 |  | 887,68 | 297,72 | 589,96 156,08 |  | 0,82 | 1,64 |
| 38 | ТЕР33-04-003-04 | Демонтаж опор (1 опора) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-003-04 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=5,18; ЗПМ=9,82; МАТ=3,38 НР (2449,85 руб.): 105% от ФОТ СП (1399,91 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 1456,65 733,36 | 723,29 136,85 |  | 2 913,30 | 1 466,72 | 1446,58 273,70 |  | 4,45 | 8,90 |
| 39 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-02 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=7,06; ЗПМ=9,82 НР (534,62 руб.): 105% от ФОТ СП (305,5 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 434,63 66,87 | 367,76 115,58 |  | 869,26 | 133,74 | 735,52 231,16 |  | 0,44 | 0,88 |
| 40 | ТЕР33-04-003-04 | Установка опор, в т.ч. бурение котлованов, устройство оснований, закладных и монтаж заземляющего устройства (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-003-04 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=5,18; ЗПМ=9,82; МАТ=3,38 НР (3062,29 руб.): 105% от ФОТ СП (1749,88 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 2071,98 916,7 | 904,12 171,06 | 251,16 | 4 143,96 | 1 833,40 | 1808,24 342,12 | 502,32 | 5,56 | 11,12 |
| 41 | прайс | Закладная деталь 3Ф-30/4/К300-2,0-б (шт.) МАТ=6070,00/1,2 | 2 | 5 058,33 |  | 5 058,33 | 10 116,66 |  |  | 10 116,66 |  |  |
| 42 | прайс | Уголок 50х50х5 (м.п.) МАТ=218,00/1,2 | 3 | 181,67 |  | 181,67 | 545,01 |  |  | 545,01 |  |  |
| 43 | прайс | Полоса 4х40 (м.п.) МАТ=92,00/1,2 | 2 | 76,67 |  | 76,67 | 153,34 |  |  | 153,34 |  |  |
| 44 | ТССЦ-403-1677 | Опора наружного освещения (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-1677 (12.2018) МАТ=10,67 | 2 | 53 843,06 |  | 53 843,06 | 107 686,12 |  |  | 107 686,12 |  |  |
| 45 | ТЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП): с использованием автогидроподъемника (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-017-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=6,42; ЗПМ=9,82; МАТ=7,19 НР (2533,17 руб.): 105% от ФОТ СП (1447,52 руб.): 60% от ФОТ | 0,095 95 / 1000 | 86264,72 11551,07 | 23427,74 7039,27 | 51 285,91 | 8 195,15 | 1 097,35 | 2225,64 668,73 | 4 872,16 | 65,24 | 6,20 |
| 46 | ТССЦ-502-0875 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0875 (12.2018) МАТ=3,16 | 0,095 95 / 1000 | 28 208,91 |  | 28 208,91 | 2 679,85 |  |  | 2 679,85 |  |  |
| 47 | прайс | Комплект для проводов СИП: крюк- 3 шт., лента - 6 м, скрепа - 6 шт., зажимы - 3 шт. (к-т) МАТ=1190,00/1,2 | 1 | 991,67 |  | 991,67 | 991,67 |  |  | 991,67 |  |  |
| 48 | ТЕРм08-02-363-01 | Монтаж - Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-363-01 (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=5,64; ЗПМ=9,82; МАТ=3,55 НР (1652,58 руб.): 95% от ФОТ СП (1130,71 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 1533,83 496,2 | 983,28 260,13 | 54,35 | 3 067,66 | 992,40 | 1966,56 520,26 | 108,70 | 2,73 | 5,46 |
| 49 | ТССЦ-201-1338 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1338 (12.2018) МАТ=6,86 | 2 | 3 035,48 |  | 3 035,48 | 6 070,96 |  |  | 6 070,96 |  |  |
| 50 | ТЕР33-04-014-02 | Установка светильников, в т.ч. разводка проводов и подключение (1 светильник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-014-02 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=6,89; ЗПМ=9,82; МАТ=17,42 НР (2963,47 руб.): 105% от ФОТ СП (1693,41 руб.): 60% от ФОТ | 4 | 1017,98 377,58 | 633,26 143,47 | 7,14 | 4 071,92 | 1 510,32 | 2533,04 573,88 | 28,56 | 2,29 | 9,16 |
| 51 | прайс | Уличный светодиодный уличный в комплекте,_x000D_ в т.ч.: светильник - 4 шт., клемма- 12 шт., прокол - 14 шт., (шт.) МАТ=42778,45/1,2 | 4 | 35 648,71 |  | 35 648,71 | 142 594,84 |  |  | 142 594,84 |  |  |
| 52 | прайс | Кабель ВВГ 3х1,5 (м.п.) МАТ=45,00/1,2 | 20 | 37,50 |  | 37,50 | 750,00 |  |  | 750,00 |  |  |
| Итого по разделу 6 Освещение, в т.ч. ПНР | 338 734,44 |  |  |  |  | 60,37 |
| Раздел 7. Ограждение |
| 53 | ТЕР27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-09-001-08 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ (12.2018) ОЗП=9,82; ЭМ=5,8; ЗПМ=9,82; МАТ=3,99 НР (11644,4 руб.): 142% от ФОТ СП (7790,27 руб.): 95% от ФОТ | 0,82 82 / 100 | 12545,06 7561,69 | 813,97 | 4 169,40 | 10 286,95 | 6 200,59 | 667,46 | 3 418,90 | 48,46 | 39,74 |
| 54 | прайс | Ограждение газонное пешеходное высотой 0,5 м в комплекте (м.п.) МАТ=3860,00/1,2 | 82 | 3 216,67 |  | 3 216,67 | 263 766,94 |  |  | 263 766,94 |  |  |
| 55 | ТССЦ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0006 (12.2018) МАТ=5,95 | 3,315771 | 3 936,88 |  | 3 936,88 | 13 053,79 |  |  | 13 053,79 |  |  |
| 56 | ТССЦ-204-0068 | Детали закладные весом до 1 килограмма (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0068 (12.2018) МАТ=6,87 | 0,5248 | 80 757,26 |  | 80 757,26 | 42 381,41 |  |  | 42 381,41 |  |  |
| Итого по разделу 7 Ограждение | 370 396,60 |  |  |  |  | 52,56 |
| Раздел 8. Малые архитектурные формы, в т.ч. доставка на объект, сборка и монтаж |
| 57 | прайс( ООО АВЕН) | Т-115(тренажер) (шт.) ПЗ=56046,00/1,2 | 1 | 46 705,00 |  |  | 46 705,00 |  |  |  |  |  |
| 58 | прайс( ООО АВЕН) | Т-114(тренажер) (шт.) ПЗ=35012,00/1,2 | 1 | 29 176,67 |  |  | 29 176,67 |  |  |  |  |  |
| 59 | прайс( ООО АВЕН) | Т-112/2(тренажер) (шт.) ПЗ=49690,00/1,2 | 1 | 41 408,33 |  |  | 41 408,33 |  |  |  |  |  |
| 60 | прайс( ООО АВЕН) | Т-1189Тренажер) (шт.) ПЗ=13092,00/1,2 | 1 | 10 910,00 |  |  | 10 910,00 |  |  |  |  |  |
| 61 | прайс( ООО АВЕН) | Т-121(тренажер) (шт.) ПЗ=24854,00/1,2 | 1 | 20 711,67 |  |  | 20 711,67 |  |  |  |  |  |
| 62 | прайс( ООО АВЕН) | Т-113(тренажер) (шт.) ПЗ=34776,00/1,2 | 1 | 28 980,00 |  |  | 28 980,00 |  |  |  |  |  |
| 63 | прайс( ООО АВЕН) | С-152/1(скамья) (шт.) ПЗ=40716,00/1,2 | 1 | 33 930,00 |  |  | 33 930,00 |  |  |  |  |  |
| 64 | прайс( ООО АВЕН) | С-78(скамья) (шт.) ПЗ=16199,00/1,2 | 5 | 13 499,17 |  |  | 67 495,85 |  |  |  |  |  |
| 65 | прайс( ООО АВЕН) | С-19/1(скамья) (шт.) ПЗ=7087,00/1,2 | 4 | 5 905,83 |  |  | 23 623,32 |  |  |  |  |  |
| 66 | прайс( ООО АВЕН) | У-25(урна) (шт.) ПЗ=3168,00/1,2 | 14 | 2 640,00 |  |  | 36 960,00 |  |  |  |  |  |
| 67 | прайс( ООО АВЕН) | В-14/3(вазон) (шт.) ПЗ=6324,00/1,2 | 4 | 5 270,00 |  |  | 21 080,00 |  |  |  |  |  |
| 68 | прайс( ООО АВЕН) | В-18/5(вазон) (шт.) ПЗ=23125,00/1,2 | 1 | 19 270,83 |  |  | 19 270,83 |  |  |  |  |  |
| 69 | прайс( ООО АВЕН) | Доставка на объект, сборка и монтаж (усл.) МАТ=136890,60/1,2 | 1 | 114 075,50 |  | 114 075,50 | 114 075,50 |  |  | 114 075,50 |  |  |
| Итого по разделу 8 Малые архитектурные формы, в т.ч. доставка на объект, сборка и монтаж | 494 327,17 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 3 778 100,33 | 221 022,76 | 601361,41 28532,60 | 2 575 464,49 |  | 1 362,16 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам МДС35-IV п.4.7. При производстве работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 6, 17, 2, 5, 16, 34-35, 7, 9, 11, 13-14, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 53, 36, 38-40, 45, 50) МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 6, 17, 2, 5, 16, 34-35, 7, 9, 11, 13-14, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 53, 36, 38-40, 45, 50, 37, 48) МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,2% (Поз. 27, 41-43, 47, 51-52, 54) МДС35 п.4.60. Транспортные расходы МАТ=6% (Поз. 27, 41-43, 47, 51-52, 54) | 4 017 870,40 | 292 080,06 | 658313,71 40821,16 | 2 687 224,96 |  | 1 800,22 |
| Накладные расходы | 444 027,65 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 298 268,62 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 4 371 764,37 |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы | 8 150,63 |  |  |  |  |  |
| Итого Оборудование | 380 251,67 |  |  |  |  |  |
| Итого | 4 760 166,67 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Основная заработная плата | 292 080,06 |  |  |  |  |  |
| Материалы | 2 687 224,96 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 658 313,71 |  |  |  |  |  |
| в том числе заработная плата машинистов | 40 821,16 |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 380 251,67 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 444 027,65 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 298 268,62 |  |  |  |  |  |
| Итого | 4 760 166,67 |  |  |  |  |  |
| НДС 20% | 952 033,33 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 5 712 200,00 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. оборудование с НДС 20% | 456 302,00 |  |  |  |  |  |