Администрация муниципального образования

Гостицкое сельское поселение

Сланцевского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.01.2014 |  | № | 4-п |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе работ целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Гостицкого сельского поселения в 2013году»

В соответствии с постановлением администрации Гостицкого сельского поселения  от 02.09.2013 № 94-п «О порядке разработки, утверждения и контроля над реализацией муниципальных целевых программ муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» администрация  муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт о ходе работ целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Гостицкого сельского поселения в 2013году», утверждённой постановлением администрации Гостицкого сельского поселения  от 25.06.2013 № 57-п приложению.

2. Данное   постановление опубликовать в официальном приложении к газете «Знамя труда» и разместить на сайте администрации поселения.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Егорова Г.А.

Исполняющий обязанности

главы администрации                                                         В.Н. Камышев

Приложение

к постановлению администрации

Гостицкого сельского поселения

от 27.01.2014 № 4-п

Отчет

о ходе работ по целевой программе

«Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Гостицкого сельского поселения в 2013году»

- Общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

Общий объем финансирования программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Гостицкого сельского поселения в 2013году» составил: 1 808 588,0  руб., из них:

Средства фонда – 478 010,00 руб.,

Средства областного бюджета-  645 847,00 руб.,

Средства местного бюджета – 323 014,00 руб.,

Средства товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, собственников помещений – 361 717,00 тыс. руб.

Выполнение работ по капитальный ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Гостицкого сельского поселения осуществлялось за счет средств предусмотренных в программе.

Выполнение мероприятий Программы по источникам финансирования в приложении № 1.

- Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В ходе реализации мероприятий программы были решены задачи по обеспечению безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Завершение мероприятий программы способствует повышению качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, развитию общественного самоуправления, снижению     расходов       на   эксплуатацию и ремонт жилищного фонда  и  объектов   инженерной   инфраструктуры.

В ходе выполнения целевой программы производилась ликвидация недоремонта жилищного фонда прошлых лет, обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда.

В рамках программы был проведен капитальный ремонт одного многоквартирного дома общей площадью 4 987,80 кв.м., установлен общедомовой прибор учета холодной воды.

3. Причины отклонений плановых и кассовых от кассовых бюджетов поселения по разделам экономической классификации расходов бюджета.

Отклонения плановых цифр от кассовых расходов нет.

4. Перечень незавершенных в течение 2013 года мероприятий и процент их не завершения. Анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий

Все мероприятия Программы выполнены в полном объёме. Не реализованных программных мероприятий нет.

5.Оценка результатов и эффективность реализации программы за 2013год

Эффективность реализации программы определяется степенью достижения показателя программы, в качестве которого выбрано увеличение количества лиц улучшивших свои жилищные условия.  В 2013 году улучшили свои жилищные условия 130 человек.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.

фактическое использование средств   х 100 %

утвержденный план

Бюджетная эффективность программы за 2013 год составляет 100%.

Исполняющий обязанности

главы администрации  				                     В.Н. Камышев