Муниципальный контракт  №  3/10

г. Сланцы                                                                                                        03 ноября 2010 года

Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в лице главы администрации Саитгареева Раиса Муллабаевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Алидада», в лице генерального директора Ивановой Людмилы Николаевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Основанием для заключения настоящего контракта является решение комиссии Гостицкого сельского поселения по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования  Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, оформленное протоколом комиссии от «27» октября 2010 года № 3/10  «Рассмотрения и оценки котировочных заявок».

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта, прилагаемым техническим заданием (приложение № 1) и календарным планом (приложение № 2) выполнить работы  по формированию земельных участков и межевых планов с целью проведения государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в границах муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить указанную в Контракте цену после подписания соответствующих документов.

1.3. Исполнитель обязуется приступить к работе в течение трех календарных дней с момента подписания настоящего муниципального контракта и полностью выполнить все подрядные работы и сдать их Заказчику в срок до 10 декабря 2010 года.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Работа должна быть выполнена Исполнителем и сдана Заказчику в срок до 10  декабря 2010 года.

2.2. Исполнитель должен начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

2.4. Если Исполнитель допустил нарушение любых установленных контрактом сроков более чем на десять дней по вине Заказчика, такая просрочка не является нарушением условий контракта и не влечет возникновении обязательств по уплате пеней и штрафов.

3. Цена контракта.

3.1. Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, сводным сметным расчетом (приложение № 3) с учетом всех налогов

составляет  235 000 (Двести тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек

3.3. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

3.4.Оплата производится за счет средств местного бюджета.

4. Платежи и расчеты.

4.1. Исполнителю перечисляется аванс в размере 30 % от цены контракта. Окончательный расчёт после подписания сторонами акта выполненных работ.

4.2. Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ).

Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах и  утверждает Заказчику, а один экземпляр утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

Заказчик на основании утвержденного акта выполненных работ производит оплату Исполнителю в соответствии с Контрактом.

4.3. Работы, выполненные Исполнителем с отклонением от технического задания, а также условий настоящего контракта, не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков.

При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии со ст.7 настоящего контракта за допущенные нарушения.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. При завершении выполнения всего объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего контракта, действующим законодательством и нормативными документами.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа Сторонами составляется 2-х сторонний акт с перечисление необходимых доработок и сроков их исполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ.

6. Обязательства сторон.

6.1. Заказчик:

6.1.1. Утверждает объемы финансирования и акты выполненных работ.

6.1.2. Утверждает техническое задание  и календарный план выполнения работ.

6.1.3. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения  и соответствием установленной Контрактом стоимости,  не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

6.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков,  заявляет об этом  Исполнителю в письменной форме, назначает сроки их устранения.

6.1.5. Осуществляет проверку документов в соответствии  с настоящим контрактом.

6.1.6. По окончании выполнения  Исполнителем видов, этапов или  выполнения всего объема работ  по  настоящему контракту своевременно организовывает их приемку.

6.1.7. Оплачивает выполненные Исполнителем работы на условиях  настоящего контракта, после подписания соответствующих документов.

6.2. Исполнитель:

6.2.1. Выполняет предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с утвержденным техническим заданием, определяющим объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

6.2.2. Привлекает для выполнения работ соисполнителей, только по согласованию Заказчиком.

6.2.3. Несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными соисполнителями.

6.2.4. В течение месяца после обнаружения исправляет ошибки и неточности, выявленные на протяжении одного года после сдачи работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить на время просрочки.

7.2. В случае просрочки выполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

При наличии указанных обстоятельств Исполнитель не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта.

7.4. Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей) с согласия Заказчика несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.5. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки.

7.6. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежащее выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.7. При несвоевременном устранении недостатков  Исполнителем Заказчик вправе за его счет устранить недостатки своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению недостатков.

7.8. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по Контракту в течение 3 (трех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

10. Срок действия Контракта.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт,  может быть, расторгнут (прекращен) в случаях:

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 11.2, Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику результат выполненных работ.

11. Прочие условия.

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

11.2. Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

12. Приложения к Контракту.

Приложение №1. Техническое задание.

Приложение №2. Календарный план выполнения работ.

Приложение №3. Сводный сметный расчет.

Приложение №4. Локальные сметы на каждый земельный участок

13. Реквизиты сторон.

Заказчик:

Администрация  муниципального

образования Гостицкое сельское

поселение Сланцевского муниципального

района Ленинградской области

188576 Сланцевский р-н, д. Гостицы, д. 2-а

ИНН 4713008088  КПП 471301001

УФК по Ленинградской области (ОФК 15, Комитет

финансов л/с 02453164750, Гостицкого сельского

поселения л/с 401000000118)

Р/с 40204810300000001605 БИК 044106001

ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области

г. Санкт-Петербург

Исполнитель:

ООО «Алидада»

188560, г.Сланцы, ул.Грибоедова, д.19а, офис 22

р/счёт 40702810021060007583, к/счёт 30101810300000000811

БИК  044030811   Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Санкт-Петербург

14. Подписи сторон

Заказчик:

Глава администрации муниципального

образования Гостицкое сельское поселение

Сланцевского муниципального

района Ленинградской области                           ________________    Саитгареев Р. М.

Исполнитель:

Генеральный директор ООО «Алидада»:           ________________    Иванова Л.Н.

Приложение № 1

к Контракту № 3/10 от 03.11.2010._

Техническое задание на выполнение работ.

Для исполнения Контракта Исполнитель должен выполнить следующие работы:

1. Провести формирование земельных участков и сформировать межевые планы с целью проведения государственного кадастрового учета земельных участков, учёта частей земельных участков или кадастрового учёта в связи с изменением уникальных характеристик следующих земельных участков (далее - Кадастровые работы), находящихся в границах  муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| № п.п | Наименование объекта | Местоположение земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок | Ленинградская обл. Сланцевский район, Гостицкое сельское поселение, дер. Гостицы, комплекс жилых домов № 3-а и № 5 |
| 2 | Земельный участок | Ленинградская обл. Сланцевский район, Гостицкое сельское поселение, дер. Гостицы, дом № 2 |
| 3 | Земельный участок | Ленинградская обл. Сланцевский район, Гостицкое сельское поселение, дер. Гостицы, комплекс жилых домов № 3 и № 4 |
| 4 | Земельный участок | Ленинградская обл. Сланцевский район, Гостицкое сельское поселение, дер. Гостицы, дом № 9 |
| 5 | Земельный участок | Ленинградская обл. Сланцевский район, Гостицкое сельское поселение, дер. Гостицы, комплекс жилых домов № 6, 8, 10 |
| 6 | Земельный участок | Ленинградская обл. Сланцевский район, Гостицкое сельское поселение, дер. Демешкин Перевоз, дом № 5 |
| 7 | Земельный участок | Ленинградская обл. Сланцевский район, Гостицкое сельское поселение, посёлок Сельхозтехника, комплекс жилых домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |

2.. Подготовить документы для представления в орган, осуществляющий кадастровый

учет и ведение государственного кадастра недвижимости (далее - Орган кадастрового учета) - межевой план земельного участка.

3. Поставить сформированные земельные участки на государственный кадастровый учет и получить кадастровые паспорта на земельные участки.

4. К качеству выполняемых работ предъявляются следующие требования:

4.1. Площадь земельного участка вычисляется с точностью, не ниже графической точности, соответствующей используемому картографическому материалу.

4.2. Площадь частей земельного участка, занятых объектами недвижимости, ограниченных и обремененных сервитутами, вычисляется с точностью не ниже графической точности  карты (плана) земельного участка.

4.3. Средняя квадратическая ошибка положения межевого знака относительно ближайшего пункта исходной геодезической основы не более 0,1 м.

4.4. Особые и дополнительные требования к производству работ и отчётным материалам.

4.4.1. К пояснительной записке приложить обзорную карту масштаба 1:2000.

4.4.2. На схеме расположения земельного участка графически отразить границы земельного участка и границы, устанавливаемые на местности, на основании выполненной топографической съёмки, а также поворотные точки границ с их нумерацией; кадастровые номера межуемого земельного участка и смежных с ним, на которые имеются данные государственного кадастра недвижимости; адресные данные (улица, № дома), особо отразить участки границ, не требующие установления на местности (ранее установленные границы, при межевании соседних участков, либо при наличии в ГКН сведений (координат характерных точек границ), позволяющих определить их местоположение на местности с нормативной точностью).

4.4.3. Границы и размеры земельного участка определить с учетом фактически используемой площади земельного участка в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства. Границы земельного участка установить с учетом красных линий, границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка.

4.4.4. Закрепление границ земельных участков осуществить временными межевыми знаками в виде естественных или искусственных предметов, обеспечивающих закрепление поворотных точек границ на период проведения межевых работ.

4.4.5. Исполнитель обязан указать на местности положение поворотных точек границ, закреплённых временными межевыми знаками представителю землепользователя.

4.4.6. В случае, если границы земельных участков содержат узловые точки (характерные точки, являющиеся общими для границ трех и более земельных участков) на все межевые знаки (поворотные и узловые точки границ), при наличии в пределах 40 метров не менее трех четко опознаваемых предметов (элементы зданий, строений, сооружений, опор линий электропередачи и т.п.), составляются абрисы, включаемые в состав землеустроительного дела.

4.4.7. Каталоги координат составить на все границы земельного участка, части участков, обременённых сервитутами, а также на все объекты застройки участка (за исключением временных строений).

5.  Подписи сторон

Заказчик:

Глава администрации муниципального

образования Гостицкое сельское поселения

Сланцевского муниципального района

Ленинградской области:                                       ________________    Р.М. Саитгареев

Исполнитель:

Генеральный директор ООО «Алидада»:           ________________    Л.Н.Иванова

Приложение № 2

к Контракту № 3/10_ от 03.11.2010.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ.

| № п.п | Наименование работ | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение выписок на межевание | 03.11.10. | 03.11.10. |
| 2 | Выезд на участки для производства полевых работ | 08.11.10. | 15.11.10. |
| 3 | Камеральная обработка полевых данных с формированием межевых планов | 16.11.10. | 18.11.10. |
| 11 | Подача заявлений на постановку участков на кадастровый учёт | 1911.10. | 10.12.10. |

Подписи сторон

Заказчик:

Глава администрации муниципального

образования Гостицкое сельское поселение

Сланцевского муниципального

района Ленинградской области                           ________________    Саитгареев Р. М.

Исполнитель:

Генеральный директор ООО «Алидада»:           ________________    Иванова Л.Н.

Приложение № 3

к Контракту № 3/10 от 03.11.2010.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ.

| № п.п | Цена (руб.) | Местоположение земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 37 778 | Ленинградская обл. Сланцевский район, Гостицкое сельское поселение, дер. Гостицы, комплекс жилых домов № 3-а и № 5 |
| 2 | 27 555 | Ленинградская обл. Сланцевский район, Гостицкое сельское поселение, дер. Гостицы, дом № 2 |
| 3 | 15 422 | Ленинградская обл. Сланцевский район, Гостицкое сельское поселение, дер. Гостицы, комплекс жилых домов № 3 и № 4 |
| 4 | 30 430 | Ленинградская обл. Сланцевский район, Гостицкое сельское поселение, дер. Гостицы, дом № 9 |
| 5 | 34 720 | Ленинградская обл. Сланцевский район, Гостицкое сельское поселение, дер. Гостицы, комплекс жилых домов № 6, 8, 10 |
| 6 | 25 326 | Ленинградская обл. Сланцевский район, Гостицкое сельское поселение, дер. Демешкин Перевоз, дом № 5 |
| 7 | 63 769 | Ленинградская обл. Сланцевский район, Гостицкое сельское поселение, посёлок Сельхозтехника, комплекс жилых домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
|  | 235000 | НДС не облагается (упрощённая система налогообложения) |

Заказчик:

Глава администрации муниципального

образования Гостицкое сельское поселение

Сланцевского муниципального района

Ленинградской области                                    ________________    Р.М. Саитгареев

Исполнитель:

Генеральный директор ООО «Алидада»:           ________________  Л.Н.Иванова