Приложение №1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

целевой программы «Развитие газоснабжения и газификации Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2013 год»

| №п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации Гостицкого сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | Проектирование объекта «Газопровод среднего давления п. Сельхозтехника Сланцевского района» | 832497,50 | 791000 | 42000 | 832497,50 | 791000 | 41497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение Муниципального контракта в феврале 2014 года |
|  | Итого | 832497,50 | 791000 | 42000 | 832497,50 | 791000 | 41497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |