ОТЧЕТ

о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности на территории муниципального образования

Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района

Ленинградской области на 2013-2018 гг.

1. Объем финансирования программы:

Общий объем финансирования Программы на 2016 год был запланирован в сумме – 9309,25 тыс. руб..

2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий:

Мероприятия программы выполнялись за счет участия поселения в реализации программ Ленинградской области.

Выполнены работы по устройству уличного освещения тротуара пос. Сельхозтехника.

Произведена замена светильников уличного освещения на светодиодные в дер. Демешкин Перевоз, дер. Подпорожек, дер. Тухтово, а также установлены новые фотореле в щитах управления уличным освещением.

3. Причины отклонений плановых цифр от кассовых расходов поселения.

Отклонения плановых цифр от кассовых расходов связаны с недостаточностью средств в местном бюджете.

4. Оценка результатов и эффективность реализации программы за 2016 год.

Фактический объем финансирования Программы за 2016 год составил 516,85 тыс. руб., что составляет 6 % от запланированной суммы.

Основной причиной невыполнения мероприятий программы является недостаточность средств в местном бюджете.