МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации Программы социально-экономического развития МО Сланцевский муниципальный район» на 2012-2014 г.г.

ГОСТИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

| Проблемы | №№ | Мероприятия по решению проблемы | Выполнение за 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.7. | Развитие мотивизации жителей сельских населенных пунктов к самозанятости | Жители сельского поселения стремятся улучшить свою жизнь основная масса трудоспособного населения на территории поселения занята на предприятиях г. Сланцы и за пределами района; в отдаленных населенных пунктах Пелеши, Березняк , Тухтово, Подпорожек проживает население старше трудоспособного возраста; в д. Демешкин Перевоз 11 марта 2012 году зарегистрирован индивидуальный предприниматель Стогов В.Г. ( изготовление детских площадок, беседок и т.д.; занято 10 человек); два человека в 2012 году обратились в администрацию за ходатайством для получения стартового пособия для развития бизнеса. |
| Оптимизация использования муниципального имущества и земельных ресурсов | 1.15 | Выявление невостребованных с/х земельных угодий, создание информационного ресурса для предложения свободных участков инвесторам | Проведены работы по инвентаризации земель с/х назначения ЗАО «Сланцевское» Леноблкомимуществом; выявлены земельные участки невостребованных земельных долей: всего 78 участков – общая площадь 295,04 га. |
|  | 1.18 | Оформление земельных паев | Оформление земельного участка - пая для ведения животноводства гр-кой Красиковой О.Н. в д. Пелеши |
|  | 1.19 | Развитие малых форм хозяйствования на селе | Всего на территории поселения действуют 17 субъектов малого предпринимательства и 1 крестьянское хозяйство в д. Березняк; выданы 2 ходатайства в 2012 году на получение стартового пособия для развития бизнеса. |
|  | 2.1.6 | Ликвидация несанкционированных свалок | Весной и осенью 2012 года ликвидированы 5 несанкционированных свалок силами актива сельского поселения и учащихся школы № 3 г. Сланцы « Гостицкий десант», проживающими в поселении. |
|  | 2.2.6. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения | Завершен ремонт внутридомовой системы теплоснабжения в доме № 1 в п. Сельхозтехника |
|  | 2.3.7 | Проектирование газопровода «Гостицы-Сельхозтехника» | Получены тех. условия от ОАО «Леноблгаз». Для проектирования необходимы 832 т.руб. Направлено письмо депутату Законодательного собрания Петрову В.С. в конце 2012 года об оказании помощи. |
|  | 2.3.8 | Строительство газопровода «Гостицы- Сельхозтехника» | В Правительстве области рассматривается коллективное обращение жителей п. Сельхозтехника с просьбой об оказании финансовой помощи из областного бюджета на проектирование газопровода и обеспечение поселка сетевым газом |
|  | 2.4.7 | Завершение работ по проектированию реконструкции канализационно-очистных сооружений, канализационного коллектора и двух насосных станций в д. Гостицы | В 2012 году проектной организацией ООО «ОРГТЕХ-Биотон» выполнен проект реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций в д. Гостицы. После устранения всех замечаний по проекту и получения положительного заключения государственной экспертизы планируется начать работы по реконструкции очистных сооружений |
|  | 2.4.8 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений в д. Гостицы | Проектная документация на реконструкцию канал.очист. сооруж.находится на проверке в ГАУ «Управление государств.. экспертизы Лен.области» |
|  | 2.4.9 | Капитальный ремонт канализационных сетей д. Гостицы | Не ведется из-за отсутствия денежных средств |
|  | 2.4.10 | Строительство очистных сооружений в д. Гостицы | По плану 2013-2014 годы |
|  | 2.4.11 | Капитальный ремонт водовода через р. Плюсса д. Гостицы | Не ведется из-за отсутствия денежных средств |
|  | 2.4.12 | Капитальный ремонт системы водоснабжения в д. Гостицы | Выделены денежные средства в декабре 2012 года: 1497000 т.р. и 946000 т.р. без учета ИДС на восстановление схемы водоснабжения 30% от 946.000 т.р. оплачены |
|  | 2.5.2 | Участие поселений в реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ « О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: |  |
|  | 2.5.2.5 | Гостицкое СП | Выполнен полностью капитальный ремонт двух многоэтажных домов №№ 1,7 в п. Сельхозтехника: по холодному водоснабжению ; по канализации , ремонт отопительной системы; кровля; ремонт системы электроснабжения с установкой общедомового прибора учета Подрядчики : ООО «Фильтр», ООО»Сланцы-электромонтаж», ИП Пронин В.А. |
|  | 2.5.3 | Перевод невостребованного жилого фонда в муниципальную собственность | Работа завершена. |
|  | 2.5.8 | Разработка проекта генерального плана застройки малоэтажного коттеджного поселка «Гостицы-1» | В июне 2011 года проведены публичные слушания по изменению разрешенного использования земельных участков для ведения дачного строительства ( ДНТ «Деревенька»), постановление администрации МО Гостицкое сельское поселение № 52-п от 09.08.2011; представлено предпроектное предложение поселка на земельном участке; Устав ДНТ «Деревенька»; дальнейшая работа проводится членами ДНТ. |
| Поддержание благоустройства и содержания территории | 2.6.1 | Проведение капитального ремонта региональных автомобильных дорог в рамках реализации региональной долгосрочной целевой программы « Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы»: |  |
|  | 2.6.2.2 | Гостицкое СП | Готовится техническая документация по дорогам общего пользования внутри населенных пунктов за счет средств местного бюджета; утверждено Положение о порядке содержания и ремонта дорог местного значения |
|  | 2.6.11 | Устройство проезда через реку Руя ( д. Тухтово) | Дорожным Комитетом Правительства Ленинградской области выделено 2500 тыс.руб. ( софинансирование из местного бюджета 103,328 т.р.), в соответствии с муниципальным контрактом ремонтные работы выполнены в срок Сланцевским ДРСУ |
|  | 2.6.12 | Ремонт дороги от д. Пелеши до д.Березняк(2,3 км) , с устройством асфальтнобетонного покрытия | Не ведется из-за отсутствия денежных средств . |
|  | 2.8.1 | Подключение кабельного телевидения в д. Гостицы и пос. Сельхозтехника | Работы не ведутся |
|  | 2.9.2. | Утверждение генеральных планов поселений Сланцевского муниципального района | Решение Совета депутатов № 194 от 03.10. 2012 по утверждению Генерального плана; № 195 от 03.10.2012 по утверждению Правил застройки и землепользоваания |
|  | 3.3.20 | Приобретение Дома культуры пос. Сельхозтехника | Оформляется собственность |
|  | 3.3.21 | Капитальный ремонт Дома Культуры пос. Сельхозтехника | 2013-2014 г.г. |
|  | 3.4.10 | Реконструкция старой котельной под ФОК | Здание находится в плане приватизации на 2012-2013 годы |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в пределах населенных пунктов | 4.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений МЦП « Пожарная безопасность на территории СМР 2012»: |  |
|  | 4.1.4 | Гостицкое СП (МЦП « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение на 2012-2014 годы» | В рамках утвержденной программы выполнены мероприятия: - утвержден план основных мероприятий МО Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения ПБ и безопасности людей на водных объектах»; Основные мероприятия программы 2012 года: - расчистка дорог и подъездов к пожарным водоемам; - оснащение специальным снаряжением мобильной добровольной пожарной команды; - материальное стимулирование членов ДПД; -оборудование бетонных стен пожарного водоема в д.Березняк; - механизированные работы по опахивание противопожарной полосой населенных пунктов; - приобретение светоотражающих аншлагов; - приобретение огнетушителей; - монтаж АПС в здании ДК п. Сельхозтехника; - тех.обслуживание и текущий ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения Всего оплачено за 2012 год 479398,34 руб. |
|  | 5.1. | Реализация подготовленных мероприятий по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории Сланцевского района | Проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». |
|  | 5.3 | Развитие и поддержка института старост на территории Сланцевского района | Старосты населённых пунктов Гостицкого сельского поселения в соответствии с решением совета депутатов от 11.12.2007 №141 (с изменениями и дополнениями) получают ежемесячное денежное вознаграждение за оказание помощи администрации в решении вопросов местного значения для выражения интересов жителей сельских населенных пунктов. Этот институт управления администрация поддерживает и способствует его развитию |
|  | 5.6. | Приведение уставов муниципальных образований в рамках действующего законодательства | Решением совета депутатов Гостицкого сельского поселения от 16.05.2012 № 273 внесены очередные изменения и дополнения в устав муниципального образования (зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 26 июня 2012 года) |